# Proyecto de Administración Informática CastleWalk Tickets

Diagnóstico institucional propuesto y Plan Estratégico de Tecnologías de Información integrado

AI 01  |  Versión 2.0  |  17 de octubre de 2026  |  Propuesta académica para revisión

Asignatura: Administración Informática. Institución académica: Universidad Nacional de Ingeniería, según las guías docentes. Integrantes, grupo, docente y organización destinataria: [completar].

## Propósito y decisión propuesta

Se propone consolidar CastleWalk Tickets como medio interno para registrar y atender solicitudes entre áreas, acompañándolo de gobierno, personal, seguridad y continuidad. La aplicación ofrece una base funcional; su adopción institucional requiere aprobar reglas pendientes, verificar controles y medir resultados durante un piloto.

El informe reúne en una sola pieza el diagnóstico, el PETI de cinco años relativo al inicio aprobado, la ejecución técnica de ocho semanas y los anexos esenciales de requisitos, calidad, datos y contratación. La inversión ilustrativa inicial es USD 11.040 y la operación anual USD 3.840; son supuestos de planificación, sin financiamiento ni cotización aprobados.

## Condiciones de uso y revisión

La evidencia verificada proviene del repositorio y de las guías de clase. Las capacidades existentes se identifican como observadas; las mejoras, metas y procedimientos se identifican como propuestos. No se han realizado entrevistas, inspecciones físicas, pruebas productivas ni mediciones de beneficios. El informe no acredita implantación de controles ni contratos firmados.

| Validación requerida | Responsable propuesto | Decisión |
| --- | --- | --- |
| Contenido académico | Docente y equipo | [pendiente] |
| Modelo institucional y prioridades | Patrocinador y dueños de proceso | [pendiente] |
| Seguridad y operación | Responsable TI y seguridad | [pendiente] |
| Presupuesto y contratos | Finanzas y asesoría competente | [pendiente] |

# Contenido navegable

Seleccione un capítulo o anexo para ir a su contenido. Los números identifican secciones; la navegación no depende de actualizar campos de Word.

1  Introducción

2  Antecedentes

3  Objetivos del proyecto

4  Marco institucional

5  Diagnóstico tecnológico

6  Análisis FODA de TI

7  Inventario de capacidades

8  Identificación de brechas

9  Arquitectura tecnológica actual

10  Arquitectura tecnológica objetivo

11  Objetivos estratégicos de TI

12  Estrategias de TI

13  Cartera de proyectos

14  Priorización

15  Hoja de ruta

16  Recursos humanos

17  Presupuesto

18  Indicadores

19  Gestión de riesgos

20  Modelo de gobierno y seguimiento

21  Plan de ejecución

22  Evaluación y actualización

Anexo A  Requisitos y calidad

Anexo B  Modelo de datos y experiencia de uso

Anexo C  Condiciones contractuales y actas

Anexo D  Fuentes y correspondencia docente

Lectura recomendada: objetivos y diagnóstico para justificar la intervención; cartera, recursos y presupuesto para decidir; controles y anexos para ejecutar y aceptar. T0 significa la fecha futura de inicio aprobada, todavía pendiente.

# 1  Introducción

CastleWalk Tickets atiende solicitudes internas entre áreas mediante tickets con responsables, estados, comentarios, eventos y notificaciones. El proyecto académico define cómo administrar esta capacidad tecnológica y comprobar que aporta valor, además de especificar el software.

El alcance comprende el servicio interno y su gobierno durante un piloto. Quedan fuera de la base funcional el portal externo, correo, adjuntos, SSO y automatización de SLA. Cualquier incorporación exige cambio de alcance, presupuesto y revisión de privacidad.

## Marco conceptual y metodología

La planificación estratégica fija resultados; una estrategia define el camino y un proyecto reúne acciones verificables [F03, p. 2]. El PETI conecta las necesidades institucionales con proyectos, recursos y evaluación. ITIL se adopta de manera proporcional para servicios y soporte; COBIT orienta responsabilidades y supervisión. Esta adopción propuesta no implica certificación ni conformidad formal.

El trabajo sigue análisis documental, contraste entre situación actual y deseada, priorización explícita, estimación ilustrativa y diseño de verificación. Se clasifican evidencias como O, observado en código; P, propuesto; y V, por validar en la organización. Una referencia técnica describe una implementación, no una prueba satisfactoria.

# 2  Antecedentes

El repositorio contiene una aplicación web Next.js y una API NestJS con persistencia libSQL. La documentación histórica de las fases de descubrimiento, contratación, ingeniería, planificación y aceptación se integra aquí por su contenido válido, sin repetir sus portadas ni multiplicar entregables.

La necesidad planteada es centralizar solicitudes y conservar su seguimiento. La dispersión por canales, los volúmenes y el esfuerzo manual son hipótesis de trabajo que deben comprobarse en T0. No hay línea base institucional que permita afirmar una reducción ya conseguida.

## Beneficios y viabilidad inicial

| Dimensión | Valoración documental | Condición de viabilidad |
| --- | --- | --- |
| Técnica | Base web y API implementadas; controles operativos incompletos | Cerrar brechas críticas y verificar despliegue y recuperación |
| Operativa | Organización por áreas y delegación disponibles | Validar responsables, carga, formación y canal de contingencia |
| Económica | Costo ilustrativo y beneficios aún no medidos | Aprobar fondos y contrastar costo con ahorro y riesgo evitado |

# 3  Objetivos del proyecto

## Objetivo general

Diseñar una propuesta de Administración Informática para CastleWalk Tickets, sustentada en el diagnóstico del proyecto y las guías del profesor, que alinee la gestión tecnológica con la atención eficiente, segura y trazable de las solicitudes internas.

## Objetivos específicos académicos

AE-01  Diagnosticar las capacidades, necesidades y brechas tecnológicas y organizacionales del proyecto.

AE-02  Definir la organización de TI, sus responsabilidades, políticas, procedimientos y controles.

AE-03  Formular el PETI con objetivos, estrategias, proyectos priorizados, recursos, presupuesto e indicadores.

AE-04  Especificar la solución CastleWalk Tickets y evaluar sus alternativas de desarrollo, adquisición y operación.

AE-05  Establecer planes de calidad, seguridad, continuidad y aceptación con evidencias verificables.

AE-06  Definir cómo evaluar la centralización, la trazabilidad y la reducción del seguimiento manual durante el piloto.

## Cómo se comprobará su desarrollo

| Objetivo | Producto de este informe | Validación posterior |
| --- | --- | --- |
| AE-01 | Diagnóstico, inventario y brechas | Entrevistas, inventario y T0 |
| AE-02 | Organización, perfiles, políticas y procedimientos | Aprobación y evidencia de aplicación |
| AE-03 | PETI con seis OE y seis proyectos | Decisión de cartera y financiación |
| AE-04 | Arquitectura, alternativas y requisitos | Pruebas y decisión de solución |
| AE-05 | Plan de calidad y continuidad; UAT y actas | Ejecución real y firmas |
| AE-06 | Definiciones y plan de medición de KPI | Muestras conciliadas y evaluación del piloto |

Los AE describen el trabajo académico. Los OE-01 a OE-06 del capítulo 11 describen resultados estratégicos de TI. Los proyectos P-01 a P-06 son acciones para alcanzarlos; estas tres series no son equivalentes.

# 4  Marco institucional

Se utiliza un modelo institucional de atención entre áreas, sin atribuir a una empresa real una misión, plantilla o infraestructura que no están acreditadas. La institución destinataria, sede, sector, obligaciones y autoridad de aprobación deben registrarse antes del piloto.

| Elemento | Propuesta para validar |
| --- | --- |
| Misión del servicio | Facilitar la atención ordenada y responsable de solicitudes internas mediante información compartida y acceso autorizado. |
| Visión del servicio | Contar con una atención trazable, medible y sostenible, con personas capacitadas y continuidad comprobada. |
| Valores propuestos | Responsabilidad sobre cada solicitud; confidencialidad según relación; transparencia de cambios; mejora basada en evidencia. |
| Procesos considerados | Captura de necesidad, clasificación, asignación, atención, consulta, cierre y evaluación. La autoridad para cada acción se especifica en el anexo A. |

## Interesados y necesidades

| Interesado | Interés y participación | Información por confirmar |
| --- | --- | --- |
| Patrocinador | Priorizar, financiar y aceptar beneficios | Nombre, autoridad y fondos |
| Dueños y líderes de área | Definir atención, permisos y criterios de cierre | Áreas, demanda y delegaciones |
| Solicitantes y responsables | Registrar, atender y seguir solicitudes | Canales, barreras y carga |
| TI, seguridad y calidad | Operar, proteger y verificar la solución | Dotación, accesos y separación de funciones |
| Finanzas y asesoría | Revisar costos y condiciones de contratación | Régimen, impuestos y jurisdicción |

El levantamiento institucional debe validar misión y visión reales, organigrama, servicios, sedes y dependencias externas. El patrocinador aprueba el alcance; cada dueño de proceso valida sus necesidades. Hasta entonces, el marco institucional es una propuesta académica adaptable.

# 5  Diagnóstico tecnológico

## Objetivo y método del diagnóstico

Identificar capacidades y brechas que condicionan la adopción segura de CastleWalk Tickets. La revisión abarca código, esquema, configuración local y documentación al 17 de octubre de 2026; no incluye infraestructura en vivo, entrevistas, auditoría de licencias ni inspección física. Los criterios provienen de F01–F08 y de los requisitos del anexo A.

| Ámbito | Situación documentada | Evidencia o límite |
| --- | --- | --- |
| Organización y operación | Áreas, líderes y membresías; tickets y seguimiento | Modelo implementado; estructura institucional V |
| Personas y carga | No hay plantilla ni tiempos medidos | Competencias, demanda y disponibilidad V |
| Software y datos | Next.js, NestJS, Prisma/libSQL; ocho entidades | R01–R04; versiones de manifiestos |
| Hardware y SO | No hay inventario institucional acreditado | Servidores, estaciones, SO y rendimiento V |
| Redes y conectividad | Puertos locales web 3000, API 3006 y BD 8080 | No acredita LAN, WAN, Wi-Fi ni segmentación |
| Seguridad lógica | Argon2, sesión y guardia de usuario activo; permisos por relación | Cookie Secure false y secreto alternativo de desarrollo pendientes |
| Respaldo y continuidad | No se acreditan copias, restauración ni monitoreo productivo | RPO/RTO, retención y pruebas P |
| Planificación y control | Dos pruebas de salud observadas; sin CI observado | No hay cobertura de negocio ni resultados de ejecución |
| Licencias y proveedores | Dependencias declaradas en manifiestos | Licencias adquiridas y obligaciones contractuales V |

## Conclusión diagnóstica

La base permite preparar un piloto controlado, pero no demuestra disponibilidad, seguridad de producción ni beneficios institucionales. Se recomienda validar contexto y carga, corregir configuración de sesión, acordar asignación y estados, y demostrar recuperación y permisos antes de una apertura institucional. El diagnóstico deberá completarse en campo; no se asignan porcentajes de madurez sin evidencia.

## Levantamiento institucional pendiente

Los siguientes registros son instrumentos de captura, no inventarios reales. Deben adjuntar identificador de evidencia, fecha y responsable. La ausencia de información se conserva como V; no se sustituye por datos de los casos docentes.

| Registro | Campos que se deben completar | Validación |
| --- | --- | --- |
| Software por sede | Sede, producto y versión, instalado, licencia y número o contrato, titular, vencimiento, función | Conciliar instalación y derecho de uso; no incluir claves |
| Servidor o estación | ID, sede, marca, modelo, CPU, RAM, disco, SO, función, custodio, estado, criticidad | Inspección autorizada y utilización versus carga |
| Equipos por sede | Sede, cantidad, función, descripción, estado, evaluación, necesidad de renovación | Conciliar inventario, usuario y adquisición |
| Red y conectividad | Sede, LAN/WAN/Wi-Fi, servicios, enlaces, capacidad, equipos, reglas y responsables | Plano y prueba autorizada de conectividad |
| Personal y servicios | Cargo, funciones, competencias, horas disponibles, demanda, tiempos y ausencias | Entrevista y muestra de trabajo con consentimiento |
| Seguridad y continuidad | Accesos físicos/lógicos, copias, retención, custodio, restauración, contingencia | Evidencia fechada; no basta una declaración |

## Hallazgos de auditoría documental

| Hallazgo | Riesgo y recomendación | Responsable y evidencia de cierre |
| --- | --- | --- |
| AD-01 Sesión | Secure false y secreto alternativo: endurecer entorno antes de producción | Seguridad; configuración sin secretos y TC-22 |
| AD-02 Inicialización | Seed puede restablecer hashes, roles y actividad; limitar uso a entornos autorizados | TI; procedimiento de datos e historial controlado |
| AD-03 Calidad | Salud no verifica permisos ni negocio; añadir pruebas críticas | Calidad; TC-01 a TC-30 ejecutados según alcance |
| AD-04 Continuidad | No se acredita restauración, monitoreo ni operación institucional | Operación; TC-26, TC-27, TC-29 y acta |

Alcance: auditoría documental limitada, sin dictamen sobre infraestructura real, prueba de penetración ni cumplimiento normativo certificado. Los hallazgos son observaciones de diseño o evidencia pendiente; no se afirma explotación.

# 6  Análisis FODA de TI

| Fortalezas observadas | Debilidades observadas |
| --- | --- |
| Modelo coherente de tickets y relaciones; numeración con contador transaccional; eventos identifican actor y fecha. | No hay grafo obligatorio de estados; elegibilidad del asignado no se comprueba; diferencias de creación entre UI y API. |
| Separación web y API; esquema de datos explícito; roles y delegaciones diferenciados. | Cookie Secure false, secreto alternativo de desarrollo, solo pruebas de salud; operación y restauración sin evidencia. |

| Oportunidades propuestas | Amenazas por evaluar |
| --- | --- |
| Centralizar canales mediante piloto, formar responsables y medir captura y trazabilidad. | Baja adopción o doble registro; demanda que exceda la capacidad; asignaciones sin atención. |
| Crear controles repetibles, datos para decisiones y revisión de permisos. | Pérdida de datos o acceso indebido por configuración; dependencia de personas o servicios. Son escenarios, no incidentes constatados. |

La estrategia FO usa el seguimiento existente para impulsar adopción; la DO prioriza coherencia y calidad antes de medir; la FA valida permisos y recuperación; la DA limita el piloto y evita apertura sin responsables. La FODA combina hechos técnicos y escenarios explícitos, sin afirmar condiciones de mercado o físicas no evaluadas.

# 7  Inventario de capacidades

| Capacidad | Nivel documental | Evolución propuesta |
| --- | --- | --- |
| Solicitudes y seguimiento | Implementada en código | Validar flujo y responsables en piloto |
| Identidad y autorización | Parcial para operación institucional | Endurecer sesión y probar cada relación |
| Datos y trazabilidad | Modelo y eventos implementados | Reconciliar fallos parciales y calidad |
| Despliegue y continuidad | Solo composición local de BD observada | Diseñar promoción, respaldo y recuperación |
| Personas y gobierno | Modelo propuesto en este informe | Confirmar dotación, autoridad y formación |
| Medición y presupuesto | Sin línea base ni fondos aprobados | Medir T0 y autorizar escenario |

# 8  Identificación de brechas

La brecha compara evidencia actual y estado objetivo. La prioridad se refiere al piloto propuesto; un requisito P necesita aprobación e implementación antes de exigirse como comportamiento actual.

| Brecha | Actual y estado objetivo | Acción y trazabilidad |
| --- | --- | --- |
| B-01 Adopción | Canales y captura sin medir → registro conciliado de solicitudes | P-01 / OE-01 / KPI-01; T0 y formación |
| B-02 Coherencia | UI omite dueAt y áreas raíz; LOW frente a MEDIUM → política unificada | P-02 / FR-18; decidir campos y valores |
| B-03 Trazabilidad | Eventos fuera de transacción principal → tratamiento explícito de publicación parcial | P-03 / NFR-02 / TC-24 |
| B-04 Autorización | Elegibilidad de destino y ciclos indirectos sin validar → reglas acordadas | P-04 / FR-15, FR-16; pruebas negativas |
| B-05 Estados | No hay secuencia obligatoria → matriz aprobada si el negocio la requiere | P-02 / FR-17; conservar caracterización actual |
| B-06 Sesión | Configuración de desarrollo → TLS y secreto seguro en entorno objetivo | P-04 / NFR-01; cerrar AD-01 |
| B-07 Calidad y recuperación | Solo salud y sin prueba de restore → evidencia crítica antes de producción | P-05 / NFR-04, NFR-05, NFR-07 |
| B-08 Decisiones | Sin línea base operativa → indicadores definidos y conciliados | P-06 / OE-06 / KPI-01 a KPI-06 |
| B-09 Organización física | Personas, equipos y red no inventariados → inventario y capacidad aprobados | P-01 y P-05; compras condicionadas al levantamiento |

## Decisiones que condicionan la línea base

El dueño de proceso debe decidir si RESOLVED continúa computando como abierto; la implementación actual lo incluye. También debe acordar elegibilidad de asignados, reaperturas, cancelación, uso de vencimientos y áreas raíz. No se debe cambiar la definición de un KPI durante el piloto sin conservar la serie anterior y documentar el impacto.

# 9  Arquitectura tecnológica actual

La arquitectura observada separa cliente web, API HTTP JSON y persistencia. La figura procede de la documentación técnica validada; las flechas representan comunicación y los bloques pendientes describen necesidades de operación.

Figura 1  Arquitectura documentada a partir de R01–R04. Los puertos corresponden al desarrollo local y no definen un despliegue productivo.

## Responsabilidades y límites técnicos

Web: navegación, filtros, formularios y consultas con TanStack Query. API: autenticación, reglas de acceso, organización, tickets y notificaciones. Prisma con adaptador libSQL: acceso a datos de modelo SQLite. La composición existente levanta libSQL con volumen; no despliega todo el servicio ni demuestra redundancia.

El contador y la creación del ticket comparten transacción. Los eventos y avisos se publican fuera de ella, por lo que se requiere decidir recuperación ante fallos parciales. No se observan paginación ni canal websocket; las notificaciones se consultan cada 15 segundos y se limita la respuesta a 40.

# 10  Arquitectura tecnológica objetivo

La arquitectura objetivo conserva inicialmente web, API y datos, con un entorno de prueba y otro de operación separados. Se propone TLS en entrada, secretos gestionados, acceso de red mínimo, registros sin credenciales, respaldos cifrados, restauración aislada y promoción con reversión. Capacidad y redundancia se dimensionan después del inventario y las pruebas; no están instaladas por este documento.

| Capa | Diseño objetivo propuesto | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- |
| Aplicaciones | UI/API coherentes; autorización en servidor; versiones controladas | FR-15 a FR-18 y TC negativos aprobados |
| Datos | Copias verificadas, plan de migración y tratamiento de fallos parciales | TC-23, TC-24 y TC-27 con evidencia |
| Infraestructura y red | Entrada TLS; API y BD restringidas; entorno de prueba aislado | Matriz de acceso y prueba autorizada |
| Operación | Monitoreo, soporte, inventario, bitácora y reversión | Responsables y simulacro registrados |

## Alternativas de solución y decisión condicionada

Se comparan opciones genéricas, sin estudio de mercado ni precios de proveedores. Escala propuesta: 1 desfavorable a 5 favorable; puntuación ponderada = suma de peso × nota / 5. Pesos aprobables antes de una adquisición.

| Criterio | Peso | Mantener propio | Paquete adaptable | SaaS genérico |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ajuste a reglas y permisos | 30% | 5 | 3 | 3 |
| Costo total estimable | 25% | 3 | 3 | 3 |
| Control de datos y salida | 20% | 5 | 4 | 2 |
| Tiempo de adopción | 15% | 4 | 3 | 5 |
| Soporte y continuidad | 10% | 2 | 4 | 4 |
| Total sobre 100 | 100% | 81 | 66 | 64 |

Se recomienda evaluar la continuidad del desarrollo propio para el piloto por su ajuste y control de datos, condicionada a cerrar las brechas. Un paquete o SaaS podría reducir esfuerzo operativo, pero requiere demostrar permisos, exportación, costos totales y condiciones de salida. La puntuación es juicio académico revisable, no evaluación comercial definitiva.

# 11  Objetivos estratégicos de TI

Los seis objetivos estratégicos son resultados propuestos del servicio. Las metas se aprueban después de medir T0; no describen desempeño alcanzado.

| Objetivo estratégico | Resultado y meta provisional | Proyecto e indicador |
| --- | --- | --- |
| OE-01 Digitalización y adopción | Alcanzar 90% de captura de solicitudes elegibles al mes 6 | P-01 / KPI-01 |
| OE-02 Eficiencia | Reducir 20% los minutos de seguimiento manual al mes 12 frente a T0 | P-02 / KPI-03 |
| OE-03 Trazabilidad | Lograr 95% de solicitudes trazables desde el mes 3 | P-03 / KPI-02 |
| OE-04 Autorización y seguridad | Aprobar 100% de casos críticos planificados antes de producción | P-04 / KPI-04 |
| OE-05 Calidad y continuidad | Contar con recuperación demostrada y revisión trimestral | P-05 / KPI-05 |
| OE-06 Decisiones con datos | Revisar mensualmente el 100% de áreas del piloto desde el mes 6 | P-06 / KPI-06 |

# 12  Estrategias de TI

| Estrategia | Camino propuesto y condición |
| --- | --- |
| E-01 Incorporación gradual | Elegir áreas y canales, conciliar demanda y formar usuarios; AE-01 y AE-06. |
| E-02 Simplificación controlada | Acordar captura, estados y responsabilidades; medir esfuerzo por categorías comparables; AE-04. |
| E-03 Evidencia consistente | Definir trazabilidad, revisar eventos y reconciliar fallos parciales; AE-04 y AE-05. |
| E-04 Acceso según relación | Revisar privilegios, probar positivos y negativos, endurecer configuración; AE-02 y AE-05. |
| E-05 Operación recuperable | Promover con pruebas y reversión; respaldar y restaurar en entorno aislado; AE-05. |
| E-06 Gobierno periódico | Usar indicadores con denominadores conciliados y decisiones registradas; AE-03 y AE-06. |

# 13  Cartera de proyectos

La cartera reserva 320 horas para consolidación, implantación y evidencia futura; no valora como gasto nuevo el código ya existente. Todas las fechas son relativas a T0 aprobado. Cada responsable es un rol propuesto pendiente de designación.

## P-01  Adopción del servicio

OE-01 / E-01. Alcance y actividades: Seleccionar áreas y canales; levantar T0, inventario y necesidades; formar usuarios y ejecutar piloto. Entregables: Protocolo de captura, padrón de áreas, guía y registro de formación.

| Responsable y plazo | Recursos y presupuesto | Dependencia y riesgo |
| --- | --- | --- |
| Responsable de proceso y coordinación TI. M1–M6; revisión A2–A5. | 48 h; USD 1.440 base. Indicador: KPI-01. | Ninguna; requiere patrocinador y áreas voluntarias. Baja adopción; reconciliar canales semanalmente. |

## P-02  Flujo eficiente

OE-02 / E-02. Alcance y actividades: Decidir FR-17 y FR-18; ajustar captura y flujo aprobado; medir muestra de seguimiento. Entregables: Reglas acordadas, mejoras verificadas y comparación T0–M12.

| Responsable y plazo | Recursos y presupuesto | Dependencia y riesgo |
| --- | --- | --- |
| Desarrollo y dueño de proceso. M1–M3; evaluación M12. | 64 h; USD 1.920 base. Indicador: KPI-03. | P-01 para necesidad y muestra. Cambiar definiciones; congelar criterios antes de medir. |

## P-03  Trazabilidad consistente

OE-03 / E-03. Alcance y actividades: Revisar bitácora, responsables y publicación parcial; reconciliar tickets y eventos. Entregables: Definición de trazabilidad y evidencia de TC-13/TC-24.

| Responsable y plazo | Recursos y presupuesto | Dependencia y riesgo |
| --- | --- | --- |
| Desarrollo y calidad. M1–M3; seguimiento mensual. | 40 h; USD 1.200 base. Indicador: KPI-02. | P-02 para reglas; no bloquea diseño inicial. Eventos incompletos; probar recuperación y conciliación. |

## Cartera de seguridad calidad y gobierno

## P-04  Autorización y sesión segura

OE-04 / E-04. Alcance y actividades: Acordar elegibilidad; validar ciclos; endurecer sesión; probar matriz de actores. Entregables: Controles FR-15/16, configuración objetivo y pruebas negativas.

| Responsable y plazo | Recursos y presupuesto | Dependencia y riesgo |
| --- | --- | --- |
| Seguridad y desarrollo. M1–M2; antes de producción. | 64 h; USD 1.920 base. Indicador: KPI-04. | P-01 define áreas; cierre obligatorio antes de abrir. Privilegios excesivos; revisión por segundo responsable. |

## P-05  Calidad y recuperación

OE-05 / E-05. Alcance y actividades: Añadir pruebas críticas; preparar despliegue, respaldo, restore y reversión; ensayar. Entregables: Candidato probado, runbooks y registro de recuperación.

| Responsable y plazo | Recursos y presupuesto | Dependencia y riesgo |
| --- | --- | --- |
| Operación y calidad. M1–M2; revisión trimestral A1–A5. | 64 h; USD 1.920 base. Indicador: KPI-05. | P-04 para autorización de producción. Copia inutilizable; restaurar y verificar integridad. |

## P-06  Gobierno y medición

OE-06 / E-06. Alcance y actividades: Definir fuentes, tablero conciliado y comité mensual; evaluar costos y beneficios. Entregables: Diccionario de KPI, actas y evaluación anual del PETI.

| Responsable y plazo | Recursos y presupuesto | Dependencia y riesgo |
| --- | --- | --- |
| Coordinación TI y patrocinador. M1–M6; revisión mensual A1–A5. | 40 h; USD 1.200 base. Indicador: KPI-06. | P-01/02/03 para fuentes y definiciones. Métricas ambiguas; validar denominadores y series. |

Las horas base preparan la consolidación durante las ocho semanas; la revisión del piloto y las mediciones de M3 a M12 se atienden con capacidad recurrente limitada y deben replantearse si la demanda la excede. Los seis proyectos comparten la reserva inicial de USD 1.440 y la capacidad recurrente de USD 3.840 por año; no se suman seis contratos de soporte ni seis reservas. Las revisiones posteriores usan esa capacidad limitada. Una ampliación funcional, red redundante, hardware o integración adicional necesita nueva estimación y financiamiento; no está incluida en el total de cinco años.

# 14  Priorización

Se propone valorar impacto 35%, reducción de riesgo 30%, urgencia 20% y viabilidad 15%; total 100%. Escala 1–5 favorable; puntaje = 20 × suma de peso decimal × nota. La viabilidad incluye costo y complejidad. Las notas son juicio académico, sujeto a validación del comité.

| Proyecto | Impacto | Riesgo | Urgencia | Viabilidad | Puntaje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P-01 | 5 | 3 | 4 | 5 | 84 |
| P-02 | 4 | 3 | 4 | 4 | 74 |
| P-03 | 4 | 4 | 4 | 4 | 80 |
| P-04 | 5 | 5 | 5 | 4 | 97 |
| P-05 | 5 | 5 | 5 | 3 | 94 |
| P-06 | 4 | 3 | 3 | 5 | 73 |

Orden propuesto por puntaje: P-04, P-05, P-01, P-03, P-02 y P-06. Las dependencias alteran el inicio práctico: P-01 aporta contexto desde M1 y P-06 define las mediciones desde T0. Seguridad y recuperación son condiciones de apertura, aunque otras actividades puedan adelantarse en un entorno aislado.

# 15  Hoja de ruta

El horizonte de cinco años es una adaptación propuesta del ejercicio Universidad del Futuro [F03, pp. 19–21]; no se importan su organización ni presupuesto. El despliegue técnico de ocho semanas es una parte del Año 1, mientras el piloto y la evaluación se extienden a M6 y M12.

| Periodo relativo | Hito y dependencia | Decisión |
| --- | --- | --- |
| M1–M2 / semanas 1–8 | Contexto, reglas, ajustes críticos, pruebas, recuperación y candidato | Abrir piloto solo con condiciones críticas aceptadas |
| M3 | Verificar trazabilidad y corregir captura | Evaluar KPI-02 y brechas |
| M4–M6 | Ampliación controlada a áreas aprobadas y revisión mensual | Evaluar captura KPI-01 al M6 |
| M7–M12 | Operación y comparación de esfuerzo | Evaluar KPI-03 y presupuesto al M12 |
| Años 2–3 | Sostener operación; revisión trimestral de recuperación y anual de cartera | Ampliaciones solo con caso y fondos adicionales |
| Años 4–5 | Reevaluar arquitectura, dependencia, activos y continuidad | Nuevo diagnóstico y PETI; renovación sin costo presunto |

# 16  Recursos humanos

Se propone una estructura funcional pequeña, con roles combinables según capacidad real. El patrocinador aprueba recursos y aceptación; coordinación TI dirige el servicio; desarrollo mantiene la solución; operación atiende soporte y recuperación; seguridad/calidad revisa evidencias; los líderes de área gobiernan su atención. Un segundo responsable revisa cambios y accesos críticos para evitar autoaprobación.

Figura 2  Organización funcional propuesta. No representa una plantilla real ni roles globales del sistema.

## Manual resumido de funciones

| Cargo y reporte | Funciones y autoridad | Competencias y condiciones |
| --- | --- | --- |
| TI-01 Coordinación TI → patrocinador | Planificar cartera y presupuesto, coordinar proveedores, aprobar cambios operativos delegados y reportar riesgos. No autoriza su propio gasto. | Gestión de proyectos, comunicación, costos y riesgos. Formación afín y experiencia verificable [validar]. Trabajo coordinado con áreas. |
| TI-02 Desarrollo → coordinación | Mantener web/API y modelo, revisar cambios, corregir defectos y documentar migración. Sin aprobación individual de producción. | TypeScript, Next.js, NestJS, Prisma, pruebas y seguridad. Experiencia demostrada mediante ejercicio. Acceso mínimo y entorno separado. |

## Perfiles ocupacionales y balance de personal

| Cargo y reporte | Funciones y autoridad | Competencias y condiciones |
| --- | --- | --- |
| TI-03 Operación y soporte → coordinación | Registrar incidentes, inventariar activos, mantener servicio, ejecutar copias y recuperación autorizadas; escalar y conservar bitácora. | Diagnóstico, sistemas, red básica y datos; comunicación de soporte. Guardias y disponibilidad sujetas a contrato. Sin acceso permanente innecesario. |
| TI-04 Seguridad y calidad → coordinación con escalamiento al patrocinador | Revisar accesos, controles, casos críticos, evidencias y aceptación; informar riesgos sin aprobar su propio cambio. | Pruebas por riesgo, privacidad, autorización y recuperación; independencia de revisión. Datos de prueba protegidos. |

Ficha común de cada cargo: unidad TI; código anterior; propósito y funciones definidos; subordinados y personal asignado [validar]; relaciones internas con áreas y externas con proveedores autorizados; formación, experiencia y certificaciones solo cuando justificadas; confidencialidad alta por acceso a solicitudes y configuración; herramientas según rol; riesgo de privilegios, sobrecarga y dependencia; fecha 17/10/2026; revisión anual; aprobación por coordinación y patrocinador [pendiente]. Los indicadores del cargo se acuerdan a partir del instrumento de desempeño. Esta ficha adapta los 25 campos docentes a la escala del proyecto [F05, p. 8].

## Capacidad propuesta para ocho semanas

| Rol | Horas de proyecto | Promedio semanal | Regla de cobertura |
| --- | --- | --- | --- |
| Coordinación y análisis | 48 | 6 | Designar autoridad y suplente |
| Desarrollo | 168 | 21 | Reservar bloques sin interrupción |
| Calidad y seguridad | 56 | 7 | Revisor distinto del autor del cambio |
| Operación y formación | 48 | 6 | Simulacro con ejecutor y verificador |
| Total | 320 | 40 | Capacidad agregada; no una plaza por rol |

Balance: capacidad disponible = personas × horas asignables × factor de disponibilidad; carga = demanda de cada actividad × tiempo medio + mantenimiento + formación. Ejemplo de planificación: 2 colaboradores × 25 h/semana × 0,80 = 40 h/semana; cubre las 40 h agregadas propuestas. No acredita dotación. Si carga/capacidad supera 1 durante dos semanas, reducir alcance, reasignar o justificar contratación; no añadir nómina al presupuesto sin aprobación. La operación prevista de 8 h mensuales debe contrastarse con demanda real y no equivale a cobertura 24/7.

## Reclutamiento inducción y evaluación

Antes de abrir una vacante, coordinación valida necesidad temporal o permanente, capacidad existente, competencias faltantes, criticidad, conflictos y fondos. Se publica un perfil aprobado, se recibe evidencia comparable, se aplica prueba técnica aislada y se entrevista con criterios previos. RRHH confirma referencias y condiciones; el patrocinador autoriza la selección. No se solicita trabajo gratuito productivo ni credenciales reales.

| Criterio de selección propuesto | Peso | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Formación pertinente | 15% | Estudios o experiencia equivalente según perfil |
| Experiencia verificable | 20% | Funciones y referencias autorizadas |
| Prueba técnica | 30% | Corregir autorización o diseñar restauración con datos ficticios |
| Competencias del cargo | 15% | Rúbrica de análisis, calidad y documentación |
| Entrevista estructurada | 10% | Preguntas técnicas, situacionales y conductuales |
| Referencias | 10% | Comprobación con autorización |
| Total | 100% | Puntaje = suma de peso × nota de 0 a 5 / 5 |

Umbral propuesto de selección: 75/100 y ningún criterio crítico de seguridad inferior a 3/5; desempate por prueba técnica y evidencia. La aprobación de esta regla y su aplicación consistente deben preceder a la convocatoria [F06, p. 12].

## Inducción y formación

Semana de ingreso: misión y estructura, funciones, confidencialidad, uso aceptable, permisos, servicio, incidentes y continuidad. Antes de acceso privilegiado: práctica de autorización, registro y reversión. Durante el piloto: taller de captura y seguimiento por área, guía de errores y sesión de retroalimentación. Registrar asistencia, tarea realizada y dudas; no considerar asistencia equivalente a competencia.

## Instrumento de desempeño propuesto

| Factor | Peso | Evidencia trimestral |
| --- | --- | --- |
| Funciones y responsabilidades | 20% | Plan y registro de funciones cumplidas |
| Resultados acordados | 25% | KPI y objetivos bajo control del cargo |
| Competencia técnica | 20% | Revisión de trabajo o práctica supervisada |
| Calidad del servicio | 15% | Reaperturas, evidencia y compromisos acordados |
| Colaboración | 10% | Retroalimentación documentada |
| Mejora | 10% | Acciones verificables y aprendizaje |

Nota por factor 1–5 con ejemplos y derecho de observación; resultado = suma de peso × nota / 5. Revisión trimestral con responsable y colaborador; plan de mejora de 30–60 días si <70/100. No hay personas evaluadas ni calificaciones reales. Fuente adaptada: F06, pp. 3–4.

# 17  Presupuesto

Escenario ilustrativo de consolidación, expresado en USD sin impuestos, inflación, expansión ni cotizaciones de proveedores. Las 320 horas corresponden a trabajo futuro de los seis proyectos. Las tarifas son supuestos escalables; no son precios aprobados ni valoración adicional del software ya desarrollado.

| Asignación por proyecto | Horas | USD a 30 por hora |
| --- | --- | --- |
| P-01 Adopción del servicio | 48 | 1440 |
| P-02 Flujo eficiente | 64 | 1920 |
| P-03 Trazabilidad consistente | 40 | 1200 |
| P-04 Autorización y sesión segura | 64 | 1920 |
| P-05 Calidad y recuperación | 64 | 1920 |
| P-06 Gobierno y medición | 40 | 1200 |
| Total base | 320 | 9600 |
| Reserva común del 15% | No son horas comprometidas | 1440 |
| Total inicial |  | 11040 |

Conciliación por roles: 48 + 168 + 56 + 48 = 320 horas; a USD 30 producen USD 9.600. Es otra distribución del mismo costo, no una nómina adicional. La reserva de USD 1.440 se utiliza solo mediante cambio aprobado y registro de saldo.

| Recurso recurrente supuesto | Cantidad y costo | Total anual USD |
| --- | --- | --- |
| Infraestructura | 12 meses × USD 80 | 960 |
| Soporte y mantenimiento | 12 meses × 8 h × USD 30 | 2.880 |
| Total recurrente | USD 320 mensuales | 3.840 |
| Año 1 | 11.040 + 3.840 | 14.880 |
| Cinco años | 11.040 + 5 × 3.840 | 30.240 |

Clasificación presupuestaria propuesta: inversión inicial en implantación/consolidación; operación recurrente para infraestructura y soporte. La clasificación contable CAPEX/OPEX definitiva debe validarse con finanzas y normativa aplicable. El soporte incluye revisión, mantenimiento y controles previstos dentro de su capacidad; demanda adicional requiere estimación.

## Adquisiciones financiamiento y costo beneficio

Financiamiento: [fuente y disponibilidad por validar]. No se presupone subvención ni partida aprobada. Un escenario mínimo mantiene solo operación en USD 3.840 anuales y no cierra por sí mismo las brechas; el escenario de consolidación es el cuantificado. Transformación, hardware nuevo, redundancia y nuevas integraciones quedan sin financiar y fuera de USD 30.240.

| Orden y recurso | Cantidad y costo supuesto | Prioridad y responsable | Dependencia |
| --- | --- | --- | --- |
| A-01 Servicio de consolidación | 320 h × 30 = 9.600; reserva 1.440 | Alta; coordinación y finanzas | Alcance y fondos aprobados |
| A-02 Infraestructura | 12 meses × 80 = 960/año | Alta; operación | Capacidad, seguridad y salida verificadas |
| A-03 Soporte | 96 h × 30 = 2.880/año | Alta; responsable del servicio | Catálogo y horario acordados |
| A-04 Equipamiento | Cantidad y costo [validar]; fuera del total | Condicional; activos TI | Inventario y brecha de capacidad reales |

Proceso: confirmar necesidad → especificar requisitos y presupuesto máximo → comparar ofertas equivalentes → revisar seguridad, costo total y salida → aprobar → contratar → recibir → probar → aceptar → inventariar. Compra directa, cotización o licitación dependerán del régimen real; PBC y TDR se completan si procede. Una compra internacional requiere acordar INCOTERMS, transporte, seguros e impuestos; no se asume necesaria aquí.

## Especificación técnica para una compra condicionada

Servicio: soportar permisos FR-01 a FR-18, exportación o devolución acordada de datos, respaldo, registros, niveles y reversión. Equipo: capacidad mínima determinada por TC-25, compatibilidad con plataforma y SO soportado, garantía, energía, almacenamiento y seguridad; no se inventan marcas ni cantidades. Oferta: precio desglosado, impuestos, vigencia, soporte, dependencia y entrega verificable.

## Evaluación económica sin beneficios inventados

Beneficio anual de tiempo = personas × minutos ahorrados por semana × semanas / 60 × valor hora. A modo de sensibilidad, 40 × 10 × 48 / 60 × USD 15 = USD 4.800/año; con 30 minutos serían USD 14.400/año. No son datos institucionales. Neto Año 1: beneficio − USD 14.880. Recuperación simple: USD 11.040 / (beneficio anual − USD 3.840), solo si el denominador es positivo; con 14.400 equivale a 1,05 años. Medir primero y evitar sumar dos veces el mismo tiempo o atribuir como ahorro efectivo horas que no liberan capacidad útil.

Punto de equilibrio del Año 1: beneficio anual de USD 14.880; con los demás supuestos de sensibilidad requiere 31 minutos por persona por semana. A cinco años, beneficio anual constante mínimo USD 6.048 para igualar USD 30.240, sin descuento. La decisión también debe valorar continuidad y riesgos con evidencia, sin monetizar beneficios desconocidos como hechos.

# 18  Indicadores

Los KPI de resultado se separan de la ejecución de actividades. Todas las líneas base están pendientes de T0 y todas las metas son provisionales. El responsable de proceso valida población y categorías; coordinación conserva definiciones, datos fuente y conciliaciones. Un valor sin denominador o evidencia se informa como no disponible, nunca como cero.

| Indicador y objetivo | Fórmula y población | Línea base y meta |
| --- | --- | --- |
| KPI-01 Captura / OE-01 | 100 × solicitudes elegibles registradas en CastleWalk / solicitudes elegibles únicas recibidas por todos los canales en el periodo. Grano: solicitud única, con conciliación para no duplicar. | Base T0 desconocida. Meta propuesta ≥90% al M6. |
| KPI-02 Trazabilidad / OE-03 | 100 × tickets revisados con área, responsable o justificación de no asignación, estado y eventos requeridos / tickets revisados. Grano: ticket en muestra o censo definido. | Base T0 desconocida. Meta propuesta ≥95% desde M3. |
| KPI-03 Seguimiento manual / OE-02 | 100 × (minutos medios T0 − minutos medios del periodo) / minutos medios T0. Registrar consultas, recordatorios y conciliación por caso; comparar categorías y complejidad equivalentes. | Base T0 desconocida y >0. Meta propuesta de reducción ≥20% al M12. |

## Fuentes frecuencia y acciones

| KPI | Fuente y responsable | Frecuencia y umbral de actuación |
| --- | --- | --- |
| 01 | Registro conciliado de web, correo, mensajes u otros canales realmente usados; dueño de proceso | Semanal durante piloto; mensual al M6. Si <80% en dos cortes, revisar canales y formación; 80–89% plan focalizado. |
| 02 | Tickets, responsables y eventos; calidad y líder de área | Muestra semanal desde M1; mensual desde M3. Si <95%, reconciliar faltantes y corregir causas. |
| 03 | Diario de tiempo o muestreo de casos comparables, sin datos personales innecesarios; proceso | T0 y cortes M3/M6/M12. Si reducción <10% al M6, analizar tareas y adopción; validar efecto al M12. |

No se infiere duración de atención a partir de updatedAt ni actividad diaria a partir de isActive. La captura exige registrar canales fuera del sistema; el propio sistema no provee ese denominador. La reducción de tiempo requiere un método estable y muestra documentada, no comparar grupos distintos sin ajuste.

## Indicadores de control y plan de medición

| Indicador | Definición y meta propuesta | Fuente frecuencia responsable y acción |
| --- | --- | --- |
| KPI-04 / OE-04 | 100 × casos críticos de seguridad aprobados / casos críticos planificados aplicables. Meta 100% antes de producción; registrar excluidos y justificación. | TC-01/02/03/05/06/08/09/10/11/18/19/22; calidad y seguridad. Por candidato. Un fallo crítico impide apertura hasta resolver o formalizar decisión de riesgo competente. |
| KPI-05 / OE-05 | 100 × restauraciones satisfactorias / restauraciones programadas aplicables. Meta 100% trimestral; medir RPO y RTO frente a 24 h y 8 h propuestos. | Runbook y TC-27; operación con revisor. Trimestral y tras cambio relevante. Fallo: corregir copia, repetir prueba documentada y escalar. |
| KPI-06 / OE-06 | 100 × áreas del piloto con revisión mensual documentada / áreas incluidas en el piloto ese mes. Meta 100% desde M6. | Padrón de áreas y actas; coordinación. Mensual. Revisión faltante: asignar dueño y sesión dentro de cinco días hábiles. |

Base de los tres controles: desconocida, por levantar en T0; no se presume 0% ni 100%. Indicadores de ejecución adicionales: hitos aceptados/hitos previstos y gasto devengado/presupuesto aprobado. Son medidas de cumplimiento y recursos, no beneficios.

## Ficha de captura y gobierno del dato

Cada corte registra periodo, ID de caso o solicitud pseudonimizado, área, canal, categoría, inclusión/exclusión, minutos de seguimiento cuando corresponda, responsable o justificación, eventos exigidos, fuente, revisor y fecha. El custodio restringe acceso y aplica retención [aprobar]. El comité valida calidad, duplicados y cambios de definición antes de publicar un resultado.

La semántica actual del dashboard excluye CLOSED y CANCELLED de abiertos y vencidos, pero incluye RESOLVED. “Mis tickets” une solicitudes y asignaciones de todos los estados. Si el negocio adopta otra definición, se actualizarán consultas y pruebas TC-15 con fecha de corte; las series no se mezclarán silenciosamente. Disponibilidad y rendimiento se medirán por monitor y carga, no por el número de tickets.

# 19  Gestión de riesgos

Escala propuesta: probabilidad e impacto de 1 a 3; nivel = P × I. Alto ≥6, medio 3–4 y bajo ≤2. Las valoraciones son preliminares; no describen frecuencia observada. El propietario revisa semanalmente durante implantación y mensualmente durante operación.

| Riesgo | P/I/nivel | Respuesta propietario y evidencia |
| --- | --- | --- |
| R-01 Adopción insuficiente | 3/3/9 | Proceso: piloto por áreas, formación y conciliación de canales; KPI-01 y registro de dudas. |
| R-02 Acceso o configuración inadecuados | 2/3/6 | Seguridad: privilegio mínimo, TLS y secreto seguro; pruebas positivas y negativas TC-22. |
| R-03 Pérdida o recuperación fallida | 2/3/6 | Operación: copia cifrada, restauración aislada y verificación de integridad; TC-27. |
| R-04 Sobrecarga o dependencia personal | 3/2/6 | Coordinación: medir demanda, balancear capacidad, documentar y nombrar suplentes. |
| R-05 Reglas ambiguas | 3/2/6 | Proceso y desarrollo: aprobar asignación, estados, dueAt y prioridad; FR-15 a FR-18. |
| R-06 Publicación parcial de eventos | 2/2/4 | Desarrollo: inyección controlada y conciliación; decidir recuperación TC-24. |
| R-07 Sobrecosto o fondos no disponibles | 2/3/6 | Finanzas: autorizar fondos antes de contratar, reserva común y control de cambios. |
| R-08 Métricas engañosas | 2/3/6 | Proceso: denominadores multicanal, muestras comparables y diccionario de KPI. |
| R-09 Rendimiento o proveedor insuficientes | 2/2/4 | Operación: TC-25, condiciones de salida y capacidad; alternativa de contingencia. |

## Contingencias y escalamiento

Ante indisponibilidad, el responsable informa y activa un registro temporal controlado con ID local, hora, solicitante, área y responsable; al recuperar concilia y carga sin duplicados. Ante acceso indebido sospechado, preserva evidencias y restringe cuentas o exposición por procedimiento autorizado. Ante falta de capacidad, se limita incorporación de áreas y se reprioriza; no se amplía gasto automáticamente.

Cada riesgo mantiene fecha, señal de activación, acción, responsable, plazo, evidencia y riesgo residual. Patrocinador acepta o rechaza el residual dentro de su autoridad; una aprobación documental no elimina el riesgo. Los incidentes reales se registran con su propia investigación, sin convertir estos escenarios en sucesos ocurridos.

# 20  Modelo de gobierno y seguimiento

## Gobierno responsabilidades y comunicación

El comité propuesto reúne patrocinador, coordinación TI, dueños de proceso, seguridad y finanzas según agenda. Aprueba alcance, fondos, criterios y riesgos residuales. Coordinación controla cambios y reporta; los líderes revisan atención y permisos. Las decisiones se registran con identificador, fecha, evidencia y responsable de seguimiento.

| Actividad | Patroc. | Coord. TI | Desarrollo | Operación | Seg./QA | Proceso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioridades y fondos | A | R | C | C | C | C |
| Cambios de software | I | A | R | C | C | C |
| Permisos y bajas | I | A | C | R | C | C |
| Pruebas críticas | I | A | C | C | R | C |
| Copias y recuperación | I | A | C | R | C | I |
| Aceptación del piloto | A | R | C | C | C | R |
| Beneficios y KPI | A | R | C | C | C | R |

R ejecuta; A responde y aprueba; C se consulta; I recibe información. Cada fila tiene una A. Roles funcionales no equivalen a roles globales del sistema; el líder de área es una relación, no un tercer rol global.

| Intercambio | Frecuencia y audiencia | Registro y acción |
| --- | --- | --- |
| Avance y bloqueos | Semanal; equipo de implantación | Hitos, riesgos, gasto y decisiones |
| Revisión de atención | Semanal en piloto; líderes y proceso | Casos sin responsable, pendientes y dudas |
| Comité de servicio y PETI | Mensual; patrocinador y coordinación | KPI conciliados, capacidad y cambios |
| Incidente crítico | Al detectar; operación y seguridad | Canal acordado, responsable, impacto y próxima actualización |
| Evaluación de cartera | Trimestral y anual; comité | Beneficios, costos, riesgos y versión del PETI |

## Marco de reglas administrativas

Un estándar fija una referencia técnica; una política establece la intención y reglas de decisión; una norma concreta obligaciones; un procedimiento indica pasos y registros; un reglamento formaliza disposiciones y tratamiento de incumplimientos bajo el marco aplicable; un control previene, detecta o corrige y exige evidencia. Las propuestas siguientes deben aprobarse, comunicarse y verificarse antes de atribuir cumplimiento institucional.

## Políticas normas y control interno propuestos

## POL 01 Seguridad y uso aceptable

Objetivo: proteger solicitudes, identidades y configuración. Alcance: usuarios, personal TI y proveedores autorizados del servicio. Propietario: coordinación TI; revisión de seguridad; aprobación del patrocinador. Reglas: cuentas individuales, privilegio mínimo, revisión de accesos mensual y baja autorizada sin demora; no compartir credenciales ni registrar contraseñas o tokens; TLS y secreto seguro antes de producción; acceso físico a equipos solo para custodios designados.

Norma operativa: cada autorización registra solicitante, área, rol o delegación, aprobador y vigencia; el operador verifica identidad y el líder justifica canAssign/canClose. ADMIN gestiona áreas y cuentas; ADMIN o líder gestiona membresías. No hay herencia jerárquica. Verificación: revisión de permisos y TC críticos. Excepción: solicitud justificada con riesgo, plazo y aprobación independiente; no habilita secretos inseguros sin decisión competente. Incumplimiento: registrar, contener y remitir a la autoridad; medidas laborales o disciplinarias requieren marco aprobado. Revisión anual o tras incidente; adopción y comunicación [pendientes]. Norma de credenciales propuesta: mínimo 12 caracteres, recuperación con identidad verificada, bloqueo o limitación de intentos según riesgo, sin reutilización de contraseñas de demostración y revisión de privilegios. El código actual valida 8–120 caracteres y usa Argon2; la política de MFA, caducidad y recuperación requiere decisión e implementación adicionales, sin considerarse incluida por defecto.

## POL 02 Desarrollo y cambios

Objetivo: preservar integridad y continuidad al modificar software, datos o configuración. Alcance: todo candidato y migración. Propietario: coordinación; ejecutor: desarrollo u operación; revisor: calidad/seguridad. Regla: identificar cambio, motivo, impacto, prueba, respaldo y reversión; revisar por una persona distinta del autor; promover solo la versión aceptada; restringir datos reales y no ejecutar seed de demostración en producción. Verificar tipos, compilación y pruebas aplicables con resultados reales.

Procedimiento CHG: registrar → evaluar riesgo y costo → aprobar → respaldar → probar en entorno aislado → promover en ventana → comprobar salud y negocio → revertir si falla → cerrar con evidencia. Emergencia: registrar causa y autoridad antes de actuar cuando sea posible y revisión posterior dentro de un día hábil propuesto. Excepciones con plazo y riesgo; revisión trimestral del registro y anual de política; firmas y adopción pendientes.

## POL 03 Respaldo recuperación y datos

Objetivo: recuperar información y servicio. Alcance: base de datos, configuraciones no secretas y referencias a secretos protegidos. Propietario: operación; revisión: seguridad. Propuesta: copia diaria, retención de 30 días y copia separada del entorno principal, cifrado en tránsito y reposo, acceso mínimo y registro de ejecución; aprobar capacidad y ubicación antes de usar. Prueba de restauración trimestral y tras cambio relevante; RPO 24 h y RTO 8 h candidatos. La réplica no sustituye a una copia recuperable. Excepciones: documentar riesgo y compensación; verificación mediante TC-27, no por existencia de un archivo. Revisión anual; aprobación, ubicación y responsables nominales pendientes.

## Matriz de controles y evidencia

C = cumple; PC = cumple parcialmente; NC = no cumple el criterio documental; NA = no aplica, con justificación. La clasificación se limita a evidencia disponible del repositorio. Lo físico o institucional sin acceso se indica “no acreditado”, sin emitir un veredicto sobre la realidad. Una propuesta de control no se cuenta como implementación.

| Dominio y criterio | Estado documental actual | Plan y evidencia esperada |
| --- | --- | --- |
| Lógica: usuarios y acceso | PC: sesión, hash y guardia activa; configuración incompleta | P-04: configuración objetivo, TC-01/02/05/06/22 y revisión de privilegios |
| Organización: política aprobada | NC documental: no hay aprobación institucional | POL-01/02/03 aprobadas, comunicadas y revisadas; acta y registro |
| Física: custodia y acceso | No acreditado: sin inspección o plano real | Inventario, plano real autorizado, accesos y evidencia fechada |
| Desarrollo seguro y cambios | PC: código y validaciones; salud sin cobertura crítica | Revisión independiente, pruebas de negocio, registro CHG y reversión |
| Red: segmentación y reglas | No acreditado: solo puertos locales | Plano objetivo, reglas autorizadas y pruebas; inventario de LAN/WAN |
| Activos y respaldo | NC documental de restauración; inventario institucional ausente | Inventario con custodio y estado; copia cifrada y TC-27 |
| Servicios e incidentes | PC: tickets del negocio; no proceso TI institucional probado | Catálogo, registro de incidentes TI, escalamiento y ejercicios |
| Evidencia y defensa | PC: fuentes de código; ejecución de campo pendiente | Fecha, responsable, candidato, pasos, resultado y artefacto por control |

## Reglas de red y equipamiento propuestas

Navegadores autorizados acceden a la entrada HTTPS; la entrada publica solo el servicio necesario; API accede a BD por ruta restringida; administración y copias requieren acceso separado autorizado. Denegar comunicaciones innecesarias y registrar cambios. La topología, VLAN, direcciones, firewall, capacidad y acceso físico deben diseñarse sobre inventario real, sin presentar una red ficticia como instalada.

Asignar equipos por necesidad de función y capacidad validada, con ID, custodio, ubicación, estado y entrega/devolución firmadas. Mantenimiento preventivo mensual propuesto: actualizaciones aprobadas, capacidad, certificados, copias y errores; trimestral: restauración y revisión de accesos. Conservar bitácora con activo, intervención, responsable, resultado y próxima fecha.

La rúbrica específica F08 p. 20 suma 100%: brechas 10, lógica 15, organización 10, física 10, desarrollo 15, redes 15, activos/respaldo/continuidad 10, servicios 5, evidencia 5 y defensa 5. No es una rúbrica universal del PETI ni una calificación conseguida por este informe.

## Catálogo soporte y administración de servicios

Se propone adoptar prácticas de ITIL para solicitud, incidente, problema y cambio, y de COBIT para responsabilidades, riesgo y seguimiento. Un Ticket del producto registra una solicitud de negocio; no se convierte automáticamente en un incidente TI ni incorpora clasificación ITIL. Esas distinciones se registran inicialmente en la bitácora del servicio o se construyen mediante cambio aprobado.

| Servicio propuesto | Responsable y cobertura | Compromiso y registro |
| --- | --- | --- |
| Acceso y permisos | Operación con aprobador de proceso | Alta/baja autorizada, revisión de privilegios y trazabilidad |
| Aplicación y soporte | Primer nivel operación; segundo desarrollo | Horario y SLA del anexo C; registro de solicitud o incidente |
| Datos y respaldo | Operación con revisión seguridad | Copia diaria y prueba trimestral propuestas |
| Mantenimiento y cambios | Coordinación, desarrollo y operación | Ventana acordada, prueba, aprobación y reversión |
| Continuidad | Operación; patrocinador decide contingencia | RPO/RTO candidatos y reconciliación de registros temporales |

## Procedimiento de atención y escalamiento

1. Recibir y registrar canal, hora, servicio, impacto y contacto. 2. Distinguir solicitud de servicio de interrupción; clasificar prioridad por impacto y urgencia. 3. Primer nivel confirma, diagnostica con guía y conserva evidencia. 4. Escala a desarrollo si requiere corrección, o a seguridad si afecta confidencialidad; coordinación informa al patrocinador si el impacto es crítico. 5. Recuperar y validar con usuario; registrar causa y acciones. 6. Cerrar con evidencia y revisar recurrencia. Un problema agrupa causas repetidas y genera acción preventiva; un cambio sigue CHG, no se implementa por cerrar un incidente.

Capacidad: revisar cola, tasa de entradas, tiempos de intervención y horas disponibles semanalmente. Prioridades propuestas: crítica si el servicio completo se interrumpe o hay riesgo alto para datos; alta si afecta varias áreas; normal para casos con alternativa; baja para mejora. Los tiempos son propuestas del SLA y se miden desde recepción en horario, sin confundir plazo de respuesta con resolución garantizada.

## Registro mínimo de incidente y problema

INC-[número]: fecha, reportante, servicio, síntoma, impacto, prioridad, responsable, diagnósticos, acciones, comunicaciones, recuperación, validación y cierre. PRB-[número]: incidentes relacionados, causa comprobada o hipótesis, cambio preventivo, propietario y verificación. No hay incidentes reales reportados en este informe.

# 21  Plan de ejecución

El plan técnico cubre ocho semanas desde T0, dentro del Año 1. Los 320 h son capacidad agregada ilustrativa, distribuida entre proyectos y roles; no implican que todas las mejoras estén ya terminadas. La incorporación progresiva y la evaluación de beneficios continúan hasta M6 y M12.

| Semana | Actividad y entrega | Condición y responsable |
| --- | --- | --- |
| 1 | Validar contexto, demanda, inventario, T0 y requisitos; aprobar fuentes de medición | Patrocinador y proceso; P-01/P-06 |
| 2 | Acordar permisos, asignados, estados, UI/API; diseño objetivo y plan de pruebas | Proceso y TI; P-02/P-04 |
| 3–4 | Aplicar ajustes autorizados y probar reglas; conservar evidencia del candidato | Desarrollo y calidad; P-02/P-03/P-04 |
| 5 | Preparar operación, copia, restauración, monitoreo y reversión | Operación; P-05, sin apertura pública |
| 6 | Ejecutar integración, seguridad, concurrencia y carga según plan | Calidad y seguridad; cerrar defectos críticos |
| 7 | Realizar UAT con usuarios y formación; recopilar condiciones | Dueño de proceso y coordinación |
| 8 | Decidir piloto, entregar manuales y responsables, activar seguimiento | Patrocinador; acta y riesgos residuales |

## Control de entrada y salida

Entrada: alcance y entorno autorizados, fondos y roles designados, datos de prueba y reglas aprobadas. Salida técnica: evidencia crítica revisada, recuperación demostrada, responsables y contingencia disponibles; aceptación del dueño de proceso y patrocinador. Los casos propuestos sin decisión o implementación se registran bloqueados, no como pruebas fallidas del comportamiento existente.

## Migración y puesta en servicio propuestas

No se acredita una migración actual. Si existen solicitudes previas, inventariar fuentes y base legal, acordar campos y estados, depurar duplicados y mapear áreas/usuarios. Realizar ensayo con copia, reconciliar conteos y muestras, respaldar origen, aprobar corte, importar con registro y validar permisos. Ante diferencias críticas, revertir y mantener fuente original. No reutilizar seed con datos de demostración ni alterar credenciales de usuarios por una carga masiva.

## Runbooks de continuidad y verificación

## RB 01 Copia y restauración

Preparación: definir entorno aislado, custodio, retención, cifrado, copia objetivo y autorización; registrar versión y último dato esperado. Ejecución: obtener copia consistente por mecanismo validado para libSQL; comprobar integridad y acceso; restaurar en destino separado sin enviar avisos reales; verificar tickets, usuarios, áreas, comentarios, eventos, notificaciones y contador. Probar lectura y permisos con cuentas de ensayo; registrar inicio, fin, último dato recuperable y discrepancias. Comparar RPO/RTO con 24 h/8 h candidatos. Cierre: verificador distinto revisa evidencia, protege o elimina datos de ensayo y define acción si falla. No se declara ejecutado.

## RB 02 Caída y contingencia

Detectar por monitor o reporte; confirmar alcance; registrar incidente y responsable; informar a áreas con próxima actualización. Conservar evidencia y evitar reinicios destructivos. Diagnosticar web, API y BD según acceso autorizado; aplicar cambio o restauración aprobados. Si no se recupera dentro del umbral que el servicio apruebe, activar registro temporal controlado. Al restablecer, validar salud y flujos de negocio, conciliar solicitudes temporales, informar recuperación y revisar causa. El RTO no comienza a medirse desde una actualización arbitraria de ticket.

## RB 03 Promoción y reversión

Antes de promover: candidato identificado, pruebas y UAT revisadas, copia recuperable, configuración sin secretos de desarrollo, ventana y responsable. Promover en entorno objetivo; comprobar acceso, creación, consulta, comentario y permisos. Si se incumple criterio crítico, detener incorporación y volver a versión y datos compatibles según plan aprobado. Registrar versiones, órdenes autorizadas y resultado real; no confundir reversión de binarios con reversión segura de cambios de esquema.

## Redundancia y tolerancia a fallos

La composición local no acredita alta disponibilidad. Se debe estudiar redundancia de entrada, aplicación y datos según criticidad, capacidad y costo; validar consistencia y conmutación antes de prometer disponibilidad. Una copia separada y un plan de recuperación son el mínimo propuesto, pero no eliminan puntos únicos de falla. Nuevos componentes redundantes requieren presupuesto adicional aprobado.

# 22  Evaluación y actualización

## Evaluación del proyecto y actualización del PETI

La evaluación distingue actividad, producto, resultado y beneficio [F03, p. 15]. Desarrollar o instalar software es actividad; un candidato aceptado es producto; una captura o trazabilidad verificadas son resultados; la capacidad liberada o riesgo reducido demostrados constituyen beneficios. Ninguno se presume por completar este informe.

| Momento | Pregunta y evidencia | Decisión |
| --- | --- | --- |
| T0 | ¿Qué canales, carga, controles y recursos existen? Inventario y muestra conciliada | Aprobar línea base y ajustar alcance |
| M3 | ¿Se registra trazabilidad suficiente? KPI-02 y causas de faltantes | Corregir proceso o publicación de eventos |
| M6 | ¿Se centraliza la demanda y revisan las áreas? KPI-01/KPI-06 | Ampliar, sostener o limitar el piloto |
| M12 | ¿Se reduce seguimiento sin deteriorar calidad? KPI-03 y casos comparables | Confirmar beneficio o reformular estrategia |
| Trimestral y anual | ¿Se recupera el servicio y la cartera sigue siendo pertinente? | Actualizar riesgos, capacidades y versión del PETI |

## Conclusiones y recomendaciones

La solución tiene capacidades de captura, relación entre áreas y seguimiento que justifican una evaluación institucional controlada. La evidencia disponible también revela límites de autorización de asignados, coherencia web/API, sesión, calidad y continuidad. Se recomienda resolver primero las condiciones críticas, aprobar responsabilidades y financiar una consolidación proporcional antes de ampliar la operación.

El escenario de USD 30.240 a cinco años es consistente bajo sus supuestos, pero no demuestra rentabilidad ni cubre nuevas expansiones. Los beneficios deben probarse con denominadores multicanal y muestras comparables. La organización, el inventario real y el régimen de contratación siguen sujetos a validación; no deben inferirse de los ejemplos docentes.

## Cierre académico y defensa

Antes de entregar: completar integrantes y docente; contrastar las guías con la matriz del anexo D; verificar figuras, fuentes, aritmética y trazabilidad; indicar qué controles se demostraron realmente. Para la defensa propuesta de 15 minutos de la práctica SEM6: problemas y diagnóstico, riesgos, controles seleccionados, evidencia real disponible, resultados medidos si existen, brechas y recomendaciones. MFA, seguridad física, red o restauración no se presentarán como implementados sin evidencia fechada y responsable [F08, pp. 20–23].

Registro de actualización: versión [ ], fecha [ ], motivo [ ], sección afectada [ ], evidencia [ ], responsable [ ] y aprobación [ ]. Revisión anual o por cambio de estrategia, incidente relevante, demanda, presupuesto o arquitectura. Esta versión queda para revisión, sin firmas ni resultados de aceptación.

# Anexo A  Requisitos y calidad

O = observado en código; P = propuesto y pendiente de aprobación/implementación. Las reglas describen el alcance de verificación y no resultados ejecutados. Los roles globales son ADMIN y EMPLOYEE. El liderazgo se expresa mediante Area.leadUserId y puede existir sin membresía propia.

| ID y estado | Requisito y criterio funcional | PETI |
| --- | --- | --- |
| FR-01 O | Autenticación y usuario activo. Iniciar sesión con correo y contraseña; rechazar credenciales inválidas y usuarios inactivos. Proteger las rutas de API con sesión válida. | P-04 / OE-04 |
| FR-02 O | Administración de usuarios. ADMIN crea y modifica usuarios y sus roles globales ADMIN o EMPLOYEE. La lectura de usuarios está disponible para usuarios autenticados. | P-04 / OE-04 |
| FR-03 O | Organización por áreas. Gestionar áreas, jerarquía, líder y membresías. Prohibir que un área sea su propio padre. Prohibir eliminar áreas que tengan tickets o áreas hijas. No existe herencia de permisos entre niveles. | P-04 / OE-04 |
| FR-04 O | Creación y numeración. Crear ticket en un área existente con título y descripción. Numerar CW seguido de secuencia con mínimo cuatro dígitos mediante contador transaccional. | P-02 / OE-02 |
| FR-05 O | Visibilidad por relación. Permitir lectura al administrador, solicitante, asignado, líder o miembro del área. Denegar al usuario sin ninguna relación, incluso si integra el área padre. | P-04 / OE-04 |
| FR-06 O | Consulta y filtros. Consultar tickets por estado, área, asignado, texto y mis tickets. No existe paginación observada. | P-02 / OE-02 |
| FR-07 O | Edición de datos. ADMIN, solicitante, asignado o líder pueden editar campos admitidos por API. La interfaz de detalle no ofrece formulario general de edición. | P-02 / OE-02 |
| FR-08 O | Asignación. Asignar exige ADMIN, liderazgo o canAssign en el área. Actualmente la selección no valida actividad ni membresía del destinatario. | P-04 / OE-04 |
| FR-09 O | Estados y cierre. OPEN, IN_PROGRESS, WAITING y RESOLVED admiten cambios por ADMIN, líder del área incluso sin membresía propia, asignado o canAssign. CLOSED y CANCELLED requieren ADMIN, líder del área o canClose. No hay grafo de transiciones obligatorio. | P-02 / OE-02 |

Precisiones de acceso: CRUD de áreas solo ADMIN. ADMIN y líder del área gestionan membresías y delegaciones, incluso si el líder no es miembro. Un miembro ordinario solo por ser miembro ve el ticket; no obtiene edición general, asignación ni cierre.

## Requisitos funcionales de seguimiento y mejora

| ID y estado | Requisito y criterio funcional | PETI |
| --- | --- | --- |
| FR-10 O | Comentarios y bitácora. Comentar exige visibilidad. Registrar creación, asignación, cambios de estado, comentario, cierre y prioridad en eventos con actor y fecha. | P-03 / OE-03 |
| FR-11 O | Notificaciones internas. Consultar hasta las últimas 40 notificaciones y marcarlas leídas individualmente o todas. La interfaz consulta cada 15 segundos; no hay correo ni aviso al propio actor. | P-03 / OE-03 |
| FR-12 O | Dashboard operativo. Abiertos y vencidos excluyen solo CLOSED y CANCELLED; RESOLVED permanece en abiertos. Mis tickets combina solicitudes y asignaciones de cualquier estado. | P-06 / OE-06 |
| FR-13 O | Vencimiento y prioridad. API admite dueAt y prioridades LOW, MEDIUM, HIGH, URGENT. Creación web omite dueAt y asignado, y su primera opción LOW difiere del valor API MEDIUM. | P-02 / OE-02 |
| FR-14 O | Interfaz y navegación. Pantallas de acceso, inicio, tickets, nuevo, detalle, organización y administración de usuarios y áreas. Hay selector EN y ES con inicio en inglés y literales pendientes. | P-01 / OE-01 |
| FR-15 P | Asignados elegibles. Propuesta: restringir asignación a usuarios activos pertenecientes al área o a una excepción aprobada; rechazar por API y reflejar la regla en la interfaz. | P-04 / OE-04 |
| FR-16 P | Jerarquía sin ciclos. Propuesta: rechazar ciclos indirectos de áreas en creación y actualización; preservar la regla explícita de permisos sin herencia. | P-04 / OE-04 |
| FR-17 P | Flujo de estados acordado. Propuesta: aprobar matriz de transiciones y motivos para reapertura y cancelación antes de imponer restricciones adicionales. | P-02 / OE-02 |
| FR-18 P | Coherencia de creación web. Propuesta: decidir soporte de vencimiento, áreas raíz y prioridad inicial en web; alinear valores y validaciones con API. | P-02 / OE-02 |

## Requisitos no funcionales y estrategia de pruebas

| ID | Objetivo propuesto | PETI |
| --- | --- | --- |
| NFR-01 | Seguridad de sesión. Antes de producción exigir TLS, cookie Secure, secreto sin valor alternativo de desarrollo y política aprobada de expiración y revocación; evaluar CSRF y límites de acceso. | P-04 / OE-04 |
| NFR-02 | Integridad y concurrencia. Objetivo: en 50 altas simultáneas no duplicar número ni perder tickets confirmados. Verificar fallos parciales de eventos y notificaciones. | P-03 / OE-03 |
| NFR-03 | Rendimiento. Objetivo candidato: p95 de consulta menor o igual a 2 segundos con 50 usuarios concurrentes y 10000 tickets; medir entorno, mezcla y tamaño de respuestas. | P-05 / OE-05 |
| NFR-04 | Disponibilidad. Objetivo a negociar: 99,5 por ciento mensual del servicio, con ventanas y exclusiones delimitadas en SLA. No hay evidencia de disponibilidad medida. | P-05 / OE-05 |
| NFR-05 | Respaldo y recuperación. Objetivos candidatos RPO 24 horas y RTO 8 horas; aprobar retención, cifrado, responsables y prueba de restauración antes de operación. | P-05 / OE-05 |
| NFR-06 | Usabilidad y accesibilidad. Objetivo: completar alta y seguimiento con teclado, errores comprensibles, etiquetas asociadas y contraste verificable; validar en móvil y escritorio con usuarios. | P-01 / OE-01 |
| NFR-07 | Mantenibilidad y calidad. Objetivo: pruebas automatizadas de reglas críticas, verificaciones de tipos y compilación repetibles, versiones fijadas y procedimiento de cambios y reversión. | P-05 / OE-05 |
| NFR-08 | Observabilidad y privacidad. Objetivo: monitoreo de salud, errores y latencia, registros sin credenciales y retención de datos aprobada; limitar acceso a evidencias y respaldos. | P-06 / OE-06 |

## Plan de calidad y criterios de salida

Alcance: autenticación y actividad, permisos positivos/negativos, visibilidad, estados, datos, concurrencia, notificaciones, dashboard, organización y coherencia web/API; además recuperación, carga, accesibilidad y operación según objetivos aprobados. Niveles: unidad de reglas, integración API/datos, tarea web y aceptación de usuarios. Priorizar riesgo de pérdida o exposición y condiciones de apertura.

Preparar entorno aislado, candidato identificado, usuarios por relación, áreas padre/hija y sin membresía de líder, tickets por estado y fechas controladas; usar datos ficticios. Registrar caso, precondición, entrada, pasos, esperado, obtenido, evidencia, defecto, ejecutor y fecha. La suite actual solo contiene dos pruebas de salud observadas; no prueba las reglas de negocio. No se ejecutaron pruebas de producto para elaborar este informe.

Entrada a UAT: reglas aprobadas y candidato probado con defectos críticos resueltos. Salida: 100% de casos críticos aplicables aprobados, sin defecto de exposición o pérdida pendiente, recuperación y responsables disponibles; excepciones documentadas por autoridad competente. Un caso P puede quedar bloqueado por decisión/implementación, sin inventar PASS. Se conservan casos omitidos, fallidos y no aplicables con motivo.

## Historias de usuario y criterios de aceptación

Las historias vinculan necesidad y criterio verificable. P0 indica prioridad crítica del piloto y P1 prioridad siguiente; no significa desarrollo aprobado. Cada ID conserva la identidad de la base documental histórica.

| ID y prioridad | Historia y requisito | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- |
| HU-01 P0 | Como usuario activo, quiero iniciar sesión para acceder a las solicitudes. FR-01. | Activo válido ingresa; credencial errónea, inactivo y sin sesión se rechazan. |
| HU-02 P0 | Como administrador, quiero gestionar cuentas y actividad para controlar el acceso. FR-02. | ADMIN muta usuarios; EMPLOYEE no muta; lectura autenticada permitida. |
| HU-03 P0 | Como ADMIN o líder según operación, quiero gestionar organización y membresías con autoridad diferenciada para representar la organización. FR-03. | CRUD de áreas solo ADMIN; ADMIN o líder del área, aun sin membresía propia, gestiona membresías y permisos. |
| HU-04 P0 | Como solicitante, quiero crear un ticket numerado para registrar una necesidad. FR-04. | Alta válida obtiene número único; título vacío o área inexistente se rechaza. |
| HU-05 P0 | Como usuario relacionado, quiero consultar solo tickets autorizados para proteger la información. FR-05. | ADMIN, solicitante, asignado, líder y miembro ven; usuario ajeno y miembro solo del área padre, sin otra relación, no ven. |
| HU-06 P1 | Como operador, quiero filtrar y buscar tickets para priorizar el trabajo. FR-06. | Filtros combinados conservan visibilidad; mine une solicitado y asignado. |
| HU-07 P1 | Como responsable autorizado, quiero editar datos del ticket para mantener su información. FR-07. | ADMIN, solicitante, asignado y líder editan por API; miembro ordinario sin otra relación no edita. |
| HU-08 P0 | Como delegado con canAssign, quiero asignar tickets para distribuir la carga. FR-08. | ADMIN, líder o canAssign asignan; miembro ordinario sin permiso no asigna. |
| HU-09 P0 | Como responsable autorizado, quiero cambiar el estado para reflejar avances y cierres. FR-09. | OPEN/IN_PROGRESS/WAITING/RESOLVED: ADMIN, líder, asignado o canAssign. CLOSED/CANCELLED: ADMIN, líder o canClose. Sin grafo obligatorio actual. |
| HU-10 P1 | Como participante, quiero comentar y consultar eventos para mantener el contexto. FR-10. | Comentario exige visibilidad; evento conserva actor, tipo y fecha. |

## Historias propuestas y operación

| ID y prioridad | Historia y requisito | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- |
| HU-11 P1 | Como destinatario, quiero ver y marcar notificaciones para enterarme de novedades. FR-11. | Ver últimos 40 y marcar leído; sin autoaviso al actor; consulta cada 15 s. |
| HU-12 P1 | Como líder, quiero ver indicadores definidos para interpretar pendientes. FR-12. | Abiertos/vencidos excluyen CLOSED/CANCELLED; RESOLVED cuenta abierto. |
| HU-13 P1 | Como solicitante, quiero definir prioridad y vencimiento admitidos para expresar urgencia. FR-13. | API admite dueAt y cuatro prioridades; omisión aplica MEDIUM; web actual inicia LOW y omite dueAt. |
| HU-14 P1 | Como usuario, quiero navegar en español y con teclado para usar la aplicación. FR-14, NFR-06. | Navegar ES/EN y teclado; registrar literales o barreras reales. |
| HU-15 P0 propuesto | Como líder, quiero asignar solo personas elegibles para evitar trabajo sin atención. FR-15. | P: rechazar asignado inactivo y asignado no miembro, salvo excepción aprobada; hoy no se comprueban ambas condiciones. |
| HU-16 P0 propuesto | Como administrador, quiero evitar ciclos organizacionales para conservar la jerarquía. FR-16. | P: rechazar ciclo indirecto A→B→C→A; hoy solo padre propio está bloqueado. |
| HU-17 P1 propuesto | Como dueño de proceso, quiero aprobar el flujo de estados para regular cierres y reaperturas. FR-17. | P: aplicar transiciones y motivos que apruebe proceso; sin matriz no se exige grafo. |
| HU-18 P1 propuesto | Como solicitante, quiero usar un alta web coherente con API para evitar diferencias de captura. FR-18. | P: alinear raíz, prioridad y dueAt en UI/API según decisión aprobada. |
| HU-19 P0 propuesto | Como responsable de operación, quiero proteger y restaurar el servicio para operar de forma confiable. NFR-01, NFR-04, NFR-05, NFR-08. | P: probar sesión, respaldo y observabilidad en entorno objetivo con evidencia. |
| HU-20 P1 propuesto | Como equipo técnico, quiero verificar integridad y rendimiento para evolucionar sin regresiones. NFR-02, NFR-03, NFR-07. | P: probar números únicos, fallos parciales, carga y calidad repetible con resultados reales. |

## Casos de prueba TC 01 a TC 10

Estado de todos los casos: no ejecutado. Preparar datos y actores indicados; obtenido, evidencia, fecha y ejecutor permanecen pendientes. “P” conserva el carácter propuesto de la regla.

| ID y vínculos | Preparación y acción | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| TC-01 FR-01 HU-01 | Probar activo, inactivo, credencial errónea y recurso sin sesión. | Solo activo con credencial válida accede; no se expone contenido en los rechazos. |
| TC-02 FR-02 HU-02 | ADMIN y EMPLOYEE intentan crear y modificar usuarios; ambos consultan. | ADMIN muta; EMPLOYEE no; lectura exige autenticación. |
| TC-03 FR-03 HU-03 | ADMIN, líder sin membresía y miembro prueban áreas/membresías; usar dependencias. | Áreas solo ADMIN; membresías ADMIN/líder. Rechazar padre propio y borrado con tickets o hijas. |
| TC-04 FR-04 HU-04 | Crear ticket válido, título vacío y área inexistente. | Alta válida numerada; rechazar inválidos sin ticket parcial. |
| TC-05 FR-05 HU-05 | Consultar lista/detalle como ADMIN, solicitante, asignado, líder y miembro. | Todas esas relaciones acceden al mismo ticket autorizado. |
| TC-06 FR-05 HU-05 | Usuario ajeno y miembro solo de área padre consultan y comentan. | Denegación sin contenido; no heredan permiso si no tienen otra relación. |
| TC-07 FR-06 HU-06 | Aplicar estado, área, asignado, texto y mine combinados. | Resultado coincide con filtros y visibilidad; mine incluye solicitud o asignación. |
| TC-08 FR-07 HU-07 | ADMIN, solicitante, asignado, líder y miembro editan por API. | Los cuatro actores nombrados editan; miembro ordinario sin otra relación no. |
| TC-09 FR-08 HU-08 | ADMIN, líder, canAssign y miembro ordinario asignan/desasignan. | Primeros tres autorizados; miembro sin permiso denegado; evento esperado. |
| TC-10 FR-09 HU-09 | ADMIN y líder sin membresía, asignado, canAssign y solicitante prueban estados intermedios. | ADMIN, líder, asignado y canAssign cambian OPEN/IN_PROGRESS/WAITING/RESOLVED; solicitante sin otro permiso no. |

## Casos de prueba TC 11 a TC 20

Estado de todos los casos: no ejecutado. Preparar datos y actores indicados; obtenido, evidencia, fecha y ejecutor permanecen pendientes. “P” conserva el carácter propuesto de la regla.

| ID y vínculos | Preparación y acción | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| TC-11 FR-09 HU-09 | ADMIN, líder, canClose y asignado sin canClose cierran o cancelan. | ADMIN, líder y canClose autorizados; asignado sin canClose rechazado. |
| TC-12 FR-09 HU-09 | Actor autorizado intenta CLOSED→OPEN. | Caracterizar reapertura actual sin imponer grafo; contrastar FR-17 por separado. |
| TC-13 FR-10 HU-10 | Visible y ajeno comentan; cambiar prioridad, estado y asignado. | Visible comenta, ajeno no; eventos guardan actor, tipo y fecha. |
| TC-14 FR-11 HU-11 | Preparar >40 avisos y dos participantes; generar novedad y marcar lectura. | Sin autoaviso; últimos 40; lectura persiste; polling 15 s, sin entrega instantánea garantizada. |
| TC-15 FR-12 HU-12 | Preparar OPEN/RESOLVED/CLOSED/CANCELLED con fechas y reconciliar dashboard. | Abiertos/vencidos excluyen CLOSED/CANCELLED; RESOLVED sigue abierto; mine admite todo estado. |
| TC-16 FR-13 HU-13 | Crear por API sin prioridad y con dueAt válido/inválido. | MEDIUM por omisión; conservar valores válidos y rechazar inválidos; documentar zona. |
| TC-17 FR-14, NFR-06 HU-14 | Recorrer rutas en móvil/escritorio y alternar ES/EN con teclado. | Documentar literales y barreras; no certificar accesibilidad por navegación parcial. |
| TC-18 FR-15 HU-15 | Intentar destino inactivo y destino no miembro. | P: rechazar cada condición según regla aprobada; hoy no hay estas validaciones. |
| TC-19 FR-16 HU-16 | Con A→B→C intentar padre de A=C. | P: rechazar ciclo y preservar árbol; regla indirecta no implementada hoy. |
| TC-20 FR-17 HU-17 | Con matriz aprobada probar transición permitida y prohibida por origen. | P: cumplir matriz; bloqueado hasta aprobar e implementar FR-17. |

## Casos de prueba TC 21 a TC 30

Estado de todos los casos: no ejecutado. Preparar datos y actores indicados; obtenido, evidencia, fecha y ejecutor permanecen pendientes. “P” conserva el carácter propuesto de la regla.

| ID y vínculos | Preparación y acción | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| TC-21 FR-18 HU-18 | Comparar creación web/API con raíz, prioridad y dueAt. | P: aplicar misma política; hoy web excluye raíz, omite dueAt e inicia LOW. |
| TC-22 NFR-01 HU-19 | En entorno TLS revisar cookie, secreto, expiración, CSRF y repetición. | Cumplir política aprobada; cerrar Secure false y secreto alternativo; registrar resultado real. |
| TC-23 NFR-02 HU-20 | Crear 50 tickets en paralelo y reconciliar respuestas y filas. | 50 confirmados sin duplicados ni pérdida; no exigir ausencia de huecos no acordada. |
| TC-24 NFR-02 HU-20 | Inyectar fallo de eventos/avisos al crear o cambiar; reintentar controladamente. | Registrar consistencia y duplicados; decidir recuperación fuera de transacción principal. |
| TC-25 NFR-03 HU-20 | Con 10.000 tickets y 50 usuarios medir 15 minutos p95/errores/recursos. | Meta candidata p95 ≤2 s; entorno y mezcla registrados; ninguna capacidad declarada sin medición. |
| TC-26 NFR-04 HU-19 | Acordar monitor, ventana y exclusiones; simular caída. | Calcular disponibilidad contra 99,5% mensual propuesto con tiempos reproducibles. |
| TC-27 NFR-05 HU-19 | Restaurar copia aislada con tickets y comentarios identificables. | Integridad y permisos; medir RPO/RTO contra 24 h/8 h propuestos; proteger datos. |
| TC-28 NFR-07 HU-20 | Identificar candidato y dependencias; ejecutar tipos, build y pruebas aplicables. | Conservar salidas reales; dos pruebas de salud no demuestran negocio. |
| TC-29 NFR-08 HU-19 | Simular incidente y revisar alertas, logs, retención y acceso. | Sin credenciales ni tokens; retención y responsable aprobados; monitoreo verificable. |
| TC-30 NFR-06 HU-14 | Crear y comentar con teclado, lector asistido y verificador de contraste. | Sin bloqueo de tarea; defectos y umbral de aprobación documentados. |

## Matriz de trazabilidad de requisitos

Cada fila conserva requisito, historia, prueba y UAT. La columna PETI vincula la verificación con el resultado estratégico. La existencia de un enlace no acredita ejecución ni aceptación.

| Requisito | Historia | Prueba | UAT | PETI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-01 | HU-01 | TC-01 | UAT-01 | P-04 / OE-04 |
| FR-02 | HU-02 | TC-02 | UAT-01 | P-04 / OE-04 |
| FR-03 | HU-03 | TC-03 | UAT-02 | P-04 / OE-04 |
| FR-04 | HU-04 | TC-04 | UAT-03 | P-02 / OE-02 |
| FR-05 | HU-05 | TC-05, TC-06 | UAT-04 | P-04 / OE-04 |
| FR-06 | HU-06 | TC-07 | UAT-05 | P-02 / OE-02 |
| FR-07 | HU-07 | TC-08 | UAT-06 | P-02 / OE-02 |
| FR-08 | HU-08 | TC-09 | UAT-06 | P-04 / OE-04 |
| FR-09 | HU-09 | TC-10, TC-11, TC-12 | UAT-07 | P-02 / OE-02 |
| FR-10 | HU-10 | TC-13 | UAT-08 | P-03 / OE-03 |
| FR-11 | HU-11 | TC-14 | UAT-08 | P-03 / OE-03 |
| FR-12 | HU-12 | TC-15 | UAT-05 | P-06 / OE-06 |
| FR-13 | HU-13 | TC-16 | UAT-03 | P-02 / OE-02 |
| FR-14 | HU-14 | TC-17 | UAT-09 | P-01 / OE-01 |
| FR-15 | HU-15 | TC-18 | UAT-06 | P-04 / OE-04 |
| FR-16 | HU-16 | TC-19 | UAT-02 | P-04 / OE-04 |
| FR-17 | HU-17 | TC-20 | UAT-07 | P-02 / OE-02 |
| FR-18 | HU-18 | TC-21 | UAT-03 | P-02 / OE-02 |
| NFR-01 | HU-19 | TC-22 | UAT-10 | P-04 / OE-04 |
| NFR-02 | HU-20 | TC-23, TC-24 | UAT-11 | P-03 / OE-03 |
| NFR-03 | HU-20 | TC-25 | UAT-11 | P-05 / OE-05 |
| NFR-04 | HU-19 | TC-26 | UAT-12 | P-05 / OE-05 |
| NFR-05 | HU-19 | TC-27 | UAT-10 | P-05 / OE-05 |
| NFR-06 | HU-14 | TC-17, TC-30 | UAT-09 | P-01 / OE-01 |
| NFR-07 | HU-20 | TC-28 | UAT-11 | P-05 / OE-05 |
| NFR-08 | HU-19 | TC-29 | UAT-10 | P-06 / OE-06 |

## Protocolo y escenarios de aceptación de usuarios

Convocar solicitante, asignado, líder, miembro ordinario, ADMIN y operación con datos ficticios. Registrar candidato, entorno, reglas aprobadas y horario. El facilitador presenta la tarea sin resolverla; el usuario ejecuta y compara con los casos enlazados. Cada escenario registra obtenido, evidencia, observación y decisión pendiente, aprobada, condicionada o rechazada. No hay resultados ejecutados ni firmas en esta versión.

| ID | Escenario y prueba enlazada | Criterio de decisión |
| --- | --- | --- |
| UAT-01 | ADMIN prepara usuario; activo ingresa e inactivo no ingresa. TC-01, TC-02 | Aceptar si usuario completa la tarea y resultados coinciden con casos enlazados. |
| UAT-02 | Configurar dos áreas, líder y miembros; intentar ciclo y borrar con dependencias. TC-03, TC-19 | Aceptar solo con evidencia de los TC aplicables y regla propuesta aprobada cuando corresponda. |
| UAT-03 | Crear solicitud; confirmar número, prioridad y política de vencimiento y área. TC-04, TC-16, TC-21 | Aceptar solo con evidencia de los TC aplicables y regla propuesta aprobada cuando corresponda. |
| UAT-04 | Comprobar acceso de cada relación y rechazo del usuario ajeno y del área padre. TC-05, TC-06 | Aceptar si usuario completa la tarea y resultados coinciden con casos enlazados. |
| UAT-05 | Filtrar y reconciliar tablero, dashboard y mis tickets con el conjunto preparado. TC-07, TC-15 | Aceptar si usuario completa la tarea y resultados coinciden con casos enlazados. |
| UAT-06 | Editar y asignar con permisos; intentar destino inactivo y no miembro. TC-08, TC-09, TC-18 | Aceptar solo con evidencia de los TC aplicables y regla propuesta aprobada cuando corresponda. |
| UAT-07 | Avanzar, resolver, cerrar, cancelar y reabrir según política aprobada. TC-10, TC-11, TC-12, TC-20 | Aceptar solo con evidencia de los TC aplicables y regla propuesta aprobada cuando corresponda. |
| UAT-08 | Comentar, observar evento y aviso al destinatario, y marcar lectura. TC-13, TC-14 | Aceptar si usuario completa la tarea y resultados coinciden con casos enlazados. |
| UAT-09 | Recorrer flujo en español, móvil y teclado con usuario representativo. TC-17, TC-30 | Aceptar si usuario completa la tarea y resultados coinciden con casos enlazados. |
| UAT-10 | Revisar evidencia de sesión segura, restauración y monitoreo con operación. TC-22, TC-27, TC-29 | Aceptar solo con evidencia de los TC aplicables y regla propuesta aprobada cuando corresponda. |
| UAT-11 | Aceptar evidencia técnica de integridad, carga y calidad del candidato. TC-23, TC-24, TC-25, TC-28 | Aceptar solo con evidencia de los TC aplicables y regla propuesta aprobada cuando corresponda. |
| UAT-12 | Aprobar mecanismo de disponibilidad y condiciones de soporte del SLA. TC-26 | Aceptar solo con evidencia de los TC aplicables y regla propuesta aprobada cuando corresponda. |

Defecto crítico: exposición, pérdida de datos, incumplimiento de permiso crítico o imposibilidad de recuperación acordada. No abrir producción con ese defecto pendiente sin decisión explícita competente. Repetir únicamente los casos afectados y regresión necesaria tras corrección; conservar evidencia anterior. Aceptar el piloto no equivale a demostrar beneficios ni todos los controles de campo.

# Anexo B  Modelo de datos y experiencia de uso

El modelo contiene ocho entidades. PK = clave primaria; FK = referencia; UQ = unicidad; ? = opcional. Los identificadores de texto usan cuid salvo el contador entero. Las fechas de creación usan el valor inicial del modelo y updatedAt se actualiza por Prisma donde existe. No se incluyen credenciales ni valores de ejemplo sensibles.

Figura 3  DER documentado con cardinalidades. TicketCounter mantiene secuencia sin relación FK con Ticket. Fuente: R02 y documentación histórica validada.

## Diccionario de identidad organización y secuencia

## User

| Campo | Tipo y restricción o significado |
| --- | --- |
| id | String; PK cuid |
| email | String; UQ; identidad de acceso |
| passwordHash | String; hash sensible de contraseña; nunca almacenar texto claro ni reproducir ejemplos reales |
| name | String; nombre visible |
| isActive | Boolean; true inicial; controla acceso |
| globalRole | Enum ADMIN o EMPLOYEE; EMPLOYEE inicial |
| createdAt | DateTime; creación |
| updatedAt | DateTime; actualización |

## Area

| Campo | Tipo y restricción o significado |
| --- | --- |
| id | String; PK cuid |
| name | String; nombre |
| slug | String; UQ |
| parentId | String?; FK Area; relación jerárquica sin herencia de permisos |
| leadUserId | String?; FK User; líder, incluso sin membresía |
| createdAt | DateTime; creación |
| updatedAt | DateTime; actualización |

## AreaMembership

| Campo | Tipo y restricción o significado |
| --- | --- |
| id | String; PK cuid |
| userId | String; FK User; par userId/areaId UQ |
| areaId | String; FK Area; par userId/areaId UQ |
| canAssign | Boolean; false inicial |
| canClose | Boolean; false inicial |
| createdAt | DateTime; creación |
| updatedAt | DateTime; actualización |

## Diccionario de solicitudes y comentarios

## Ticket

| Campo | Tipo y restricción o significado |
| --- | --- |
| id | String; PK cuid |
| number | String; UQ; CW con mínimo cuatro dígitos |
| title | String; asunto |
| body | String; descripción |
| requesterId | String; FK User; solicitante |
| areaId | String; FK Area; destino |
| assigneeId | String?; FK User; asignado opcional |
| status | Enum; OPEN inicial; OPEN, IN_PROGRESS, WAITING, RESOLVED, CLOSED, CANCELLED |
| priority | Enum; MEDIUM inicial API; LOW, MEDIUM, HIGH, URGENT |
| category | String?; categoría |
| dueAt | DateTime?; vencimiento |
| createdAt | DateTime; creación |
| updatedAt | DateTime; actualización |

## TicketComment

| Campo | Tipo y restricción o significado |
| --- | --- |
| id | String; PK cuid |
| ticketId | String; FK Ticket |
| authorId | String; FK User |
| body | String; comentario |
| createdAt | DateTime; creación |

Integridad: userId/areaId de membresía es único; sus referencias eliminan membresías en cascada según el modelo. El SQL inicial define SET NULL para el asignado, diferencia que debe verificarse al cambiar esquema. El arranque detecta User existente y omite inicialización; no sustituye migraciones versionadas. No deducir una política de borrado completa sin validar esquema y SQL.

## Diccionario de eventos y notificaciones

## TicketEvent

| Campo | Tipo y restricción o significado |
| --- | --- |
| id | String; PK cuid |
| ticketId | String; FK Ticket |
| actorId | String; FK User |
| type | Enum CREATED, ASSIGNED, STATUS_CHANGED, COMMENTED, CLOSED, PRIORITY_CHANGED |
| message | String; descripción del evento |
| createdAt | DateTime; creación |

## Notification

| Campo | Tipo y restricción o significado |
| --- | --- |
| id | String; PK cuid |
| userId | String; FK User; destinatario |
| ticketId | String?; FK Ticket |
| title | String; asunto |
| body | String; contenido |
| readAt | DateTime?; lectura |
| createdAt | DateTime; creación |

## TicketCounter

| Campo | Tipo y restricción o significado |
| --- | --- |
| id | Int; PK; identifica contador |
| value | Int; 0 inicial; incremento transaccional |

## Reglas de acceso y ciclo de vida del dato

Una persona puede solicitar, recibir asignación, liderar y pertenecer a varias áreas; cada ticket tiene un solicitante y un área, y puede tener asignado. El área puede tener padre y líder opcionales. Los comentarios y eventos pertenecen a un ticket y autor/actor. Las notificaciones pertenecen a un destinatario y opcionalmente a un ticket. La visibilidad depende de relaciones, no del árbol de áreas.

Retención de solicitudes, comentarios, eventos, avisos, copias y registros: [aprobar según necesidad y régimen aplicable]. Acceso mínimo y separación de evidencias de prueba; eliminar o anonimizar datos de ensayo al cierre autorizado. El cifrado, las copias y la retención de producción son controles propuestos, no propiedades demostradas por el esquema.

## Diseño de experiencia y demostrador

Rutas observadas: /login, /, /tickets, /tickets/new, /tickets/[id], /org, /admin/users y /admin/areas. La referencia visual usa azul #0C1044, naranja #C96908, fondo #F3F4F6 y tipografía Geist. Las siguientes imágenes son reconstrucciones documentales, con datos ilustrativos, y no capturas de una institución en producción.

Figura 4  Wireframe de creación. La UI actual omite vencimiento y asignado; FR-18 propone decidir y alinear su alcance.

Figura 5  Mockup de detalle. Representa seguimiento, comentario y estado, sujetos a permisos. Validar teclado, contraste, móvil y literales ES/EN mediante TC-17/30.

El prototipo histórico offline simula acceso y flujos de tickets con personas y datos ficticios. No usa la API ni demuestra pruebas del producto; se conserva como referencia opcional.

# Anexo C  Condiciones contractuales y actas

Formularios condensados para negociación, sin firmas. Partes, identidad, autoridad, ley, jurisdicción, importes finales, impuestos, vigencias y fechas: [completar]. Cada instrumento debe revisarse según el régimen aplicable; no se presupone validez ni aprobación por su inclusión académica.

## Acuerdo de confidencialidad

Partes [ ] y [ ]. Objeto: intercambiar información para evaluar o ejecutar CastleWalk Tickets. Se considera confidencial la información identificada como tal y la que por su naturaleza lo sea, incluyendo datos personales, configuración y solicitudes. Usar solo para el objeto acordado; limitar acceso a personas autorizadas con deber equivalente; aplicar cuidado razonable; avisar sin demora indebida ante divulgación no autorizada. Se excluye información pública sin incumplimiento, ya conocida lícitamente, recibida legítimamente de tercero o desarrollada de forma independiente con evidencia. Ante requerimiento de autoridad, comunicar cuando sea permitido y limitar entrega. Al terminar, devolver o eliminar según instrucción y conservación legal aplicable. Vigencia [ ], supervivencia [ ], resolución de controversias [ ]. Firmas y fecha [pendientes].

## Alcance de trabajo y TDR

Cliente [ ]; proveedor [ ]; responsable de aceptación [ ]. Objeto: consolidar e implantar piloto interno conforme FR/NFR y cartera aprobada. Entregas: reglas y diseño; candidato y evidencias; operación/recuperación; formación y UAT. Exclusiones iniciales: SSO, correo, adjuntos, portal externo y equipamiento no inventariado. Calendario: ocho semanas desde inicio aprobado; dependencias de cliente: áreas, responsables, datos de ensayo, accesos y decisiones. Recepción: revisión en [días] con observaciones fundadas en criterios; corrección y nueva revisión de afectados. Cambios: solicitud con impacto en alcance, plazo y costo y aprobación previa. PBC solo si aplica licitación y formato institucional [pendiente]; no se inventa procedimiento público.

## Contrato marco de servicios y condiciones económicas

Precio y pagos: escenario de USD 11.040 iniciales, sin impuestos, y USD 3.840/año recurrentes, sujetos a cotización final; calendario de pagos [negociar] contra entregas aceptadas. El cliente conserva sus datos; propiedad/licencia de código, componentes previos y terceros se define expresamente [completar]. Proveedor restringe uso de datos, comunica incidentes y entrega documentación y devolución al terminar. Garantía: corregir defectos del alcance aceptado durante [plazo], distinguiendo nuevas funciones. Responsabilidad, exclusiones, límite y seguros [negociar conforme régimen]. Terminación: por incumplimiento con aviso y plazo de subsanación [ ], o conveniencia [condiciones]; liquidar trabajo aceptado y devolver datos y accesos. Ley, jurisdicción y firmas [pendientes].

## Niveles personal adquisiciones y aprobación

## Acuerdo de nivel de servicio propuesto

Servicio: web/API y datos del alcance contratado. Horario de soporte [aprobar]; ocho horas mensuales son bolsa estimada, no presencia continua. Objetivo mensual 99,5% sujeto a monitor, calendario, exclusiones y mantenimiento anunciados [acordar]. Fórmula: 100 × (minutos elegibles − minutos no disponibles) / minutos elegibles. Prioridad crítica: respuesta propuesta 1 hora de soporte; alta: 4; normal: 1 día hábil; baja: 2. Resolución: diagnóstico y plazo comunicado según impacto, sin garantía fija implícita. Escalamiento: operación → especialista → coordinación/patrocinador. RPO 24 h y RTO 8 h candidatos requieren aprobación y simulacro. Registrar incidentes, medición, informes, reclamación y ajustes o créditos [negociar]; revisión mensual.

## Contrato de personal TI distinto del contrato de software

Empleador [ ] y colaborador [ ]; cargo/código [TI-__]; unidad y superior [ ]; lugar/modalidad [ ]; inicio y duración [ ]; jornada, descansos, disponibilidad y remuneración [ ]. Funciones según perfil y objetivos acordados, recursos facilitados y condiciones de seguridad; confidencialidad, uso aceptable y custodia de activos; formación e inducción; evaluación con criterios previamente comunicados y derecho a observaciones. Derechos, prestaciones, propiedad intelectual, protección de datos, cambios y terminación se ajustan al régimen laboral aplicable [revisión competente]. No convierte la tarifa ilustrativa por hora del servicio en salario ni reemplaza legislación. Firmas y fecha [pendientes].

## Contrato de adquisición de sistema o equipo

Comprador [ ], suministrador [ ], objeto y cantidades [ ]; requisitos técnicos, versión, entregables, licencias, garantía y soporte [ ]; precio, moneda, impuestos, pago y financiamiento [ ]. Entrega en [lugar/plazo], inspección e instalación [ ], prueba conforme TDR y acta con rechazo motivado si no cumple. Registrar seriales/licencias/custodios, transferencia de datos y salida; defectos, penalidades y controversias [negociar]. En compra internacional, acordar INCOTERMS y responsabilidades de transporte/seguro; en licitación, anexar PBC real. Firmas [pendientes].

## Acta editable por hito

Reutilizar este formulario para H1 requisitos/diseño, H2 candidato, H3 recuperación/operación y H4 UAT/piloto. Hito [ ]; candidato y fecha [ ]; entregas recibidas [ ]; FR/TC/UAT aplicables [ ]; evidencia y defectos [ ]; decisión [pendiente/aprobada/condicionada/rechazada]; condiciones, responsable y plazo [ ]; costo y riesgo residual [ ]; firmas de proceso, TI y patrocinador según autoridad [pendientes]. Un acta por hito ejecutado; esta plantilla no constituye recepción ni aceptación.

# Anexo D  Fuentes y correspondencia docente

Catálogo verificado. Las rutas docentes son relativas a la carpeta de materiales del curso; las técnicas son relativas al repositorio. Las páginas corresponden al PDF recibido, no a una edición externa. No se reproducen documentos de terceros ni se atribuyen sus cifras de casos al proyecto.

| ID | Fuente | Sección o uso |
| --- | --- | --- |
| F01 | GUIAS ESTUDIANTES/GUIA PARA PROYECTO DE ADMIN INFORMATICA UNI 2026.docx | Secciones análisis, organización, políticas, planificación, dirección y auditoría; guía de caso final. |
| F02 | GUIAS ESTUDIANTES/CONTENIDO_DEL_DIAGNOSTICO_INFORMATICO. EST_2026.docx | Objetivos, metodología, organización, operación, aspectos técnicos, planeación, riesgos y continuidad. |
| F03 | SEM11/11.1-2 PlanificacionEstrategica PETIV0.pdf | p. 2; pp. 5–15; pp. 19–21. Estructura de 22 partes: pp. 20–21; horizonte del caso: p. 20. |
| F04 | SEM11/11.3 PETI-SoporteFuncionTI.pdf | pp. 5–10; matriz objetivo, indicador, línea base y meta p. 9. |
| F05 | SEM9/9.1 Personal RH area de TI.pdf | p. 5 capacidad; p. 8 perfil; pp. 13–14 RACI, separación y desempeño. |
| F06 | SEM9/9.2 EvalDesempContratacCasosPrac.pdf | pp. 3–6 instrumentos, selección e inducción; p. 12 matriz integral. |
| F07 | SEM10/10.1-10.2 PresupuestoInformaticoLogistSop.pdf | p. 14 escenarios; pp. 19–20 recursos, cantidad, costo, CAPEX/OPEX, soporte y mantenimiento. |
| F08 | SEM6/ClasePractica_CP5y6 ImplemEstándares_políticas y normas.pdf | pp. 10, 15, 18; pp. 20–23 rúbrica y evidencia. Nombre abreviado equivalente al archivo recibido. |
| R01 | package.json; apps/web/package.json; apps/api/package.json; docker-compose.yml | Versiones declaradas y servicio local de datos; no prueba de ejecución. |
| R02 | apps/api/prisma/schema.prisma; init.sql; setup.ts | Ocho entidades, restricciones, secuencia y límites de inicialización. |
| R03 | apps/api/src/auth/access.service.ts; auth.service.ts; tickets/tickets.service.ts; org/org.service.ts | Reglas de acceso, sesión, tickets y organización. |
| R04 | apps/web/app/(app)/tickets/new/page.tsx; tickets/[id]/page.tsx; components/TicketKanban.tsx; app/globals.css | Creación, detalle, Kanban y estilo. Rutas abreviadas desde apps/web cuando corresponde. |

## Matriz de cobertura de las guías

Los 22 capítulos numerados reproducen las 22 partes propuestas por F03, pp. 20–21. La siguiente matriz demuestra la integración de las demás exigencias; “pendiente” describe evidencia real que el diseño documental no puede sustituir.

| Exigencia | Ubicación y fuente | Cobertura y límite |
| --- | --- | --- |
| Diagnóstico organizacional, operativo y técnico | 4–8; F01/F02 | Inventario físico, entrevistas y carga reales pendientes. |
| Objetivos, método, servicios, RH, hardware, software, SO, BD, redes y licencias | 3, 5, 7, 16; F02 | Formularios y evaluación documental; datos institucionales V. |
| Seguridad, respaldo, planeación, gobierno, riesgos, continuidad y conclusiones | 5, 8, 19–22; F02 | Controles y simulacros pendientes de ejecución. |
| Organización, funciones, perfiles, procedimientos y balance de personal | 16, 20–21; F01/F05 | Modelo propuesto, no plantilla acreditada. |
| Selección, pruebas, contratación, inducción y desempeño | 16 y anexo C; F01/F06 | Pesos 100%; no contratación ni evaluación real. |
| Estándares, políticas, normas, procedimientos, reglamento y control interno | 20; F01/F08 | Adopción, comunicación y evidencia pendientes. |
| Desarrollo/adquisición SI y equipos, financiación, TDR/PBC y contratos | 10, 17 y anexo C; F01/F07 | Régimen, ofertas y equipos sujetos a necesidad real. |
| PETI, mejora, inversión, presupuesto y ejecución | 11–18, 21–22; F01/F03/F04 | Seis OE/P y cinco años propuestos; fondos no aprobados. |
| ITIL/COBIT, catálogo, soporte, redes, datos, seguridad y mantenimiento | 20–21; F01/F07 | Prácticas proporcionales propuestas; sin certificación. |
| Migración, bitácoras, recuperación, redundancia y contingencia | 19–21 y anexo B; F01 | Runbooks diseñados; sin ejecución ni despliegue afirmados. |
| Auditoría final y plan de acción | 5, 8, 19–22; F01/F08 | Auditoría documental limitada; campo pendiente. |
| Requisitos, diseño, propuestas, presupuesto, costo beneficio, selección y recomendaciones | 9–10, 17, 22 y anexos A–C; F01 | Selección condicionada; beneficios sin medir. |
| Evidencia técnica, red/física/MFA/restauración y defensa | 20–22; F08 pp. 20–23 | Informe no reemplaza demostraciones; no inventar resultados. |
| Referencia final a una guía inferior en F01 | Límite de fuente | El DOCX termina con esa referencia sin la guía anunciada; aclarar con docente antes de cierre académico. |

## Integración de los 24 documentos históricos

Esta matriz conserva el contenido útil de la versión 1 y lo localiza en el único informe actual. Los originales permanecen como historial opcional; no son necesarios para comprender los requisitos y decisiones aquí resumidos.

| ID histórico | Contenido incorporado en esta versión |
| --- | --- |
| F1-01 | 1–4; contexto, objetivos e interesados |
| F1-02 | 5–8; diagnóstico y necesidades actual/objetivo |
| F1-03 | 2, 10 y 17; viabilidad y alternativas |
| F1-04 | 4 y 20; interesados, RACI y comunicación |
| F2-01 | Anexo C; confidencialidad |
| F2-02 | 17, 21 y anexo C; SOW/TDR |
| F2-03 | 9–10 y anexo A; propuesta técnica |
| F2-04 | 17; costo y supuestos comerciales |
| F2-05 | Anexo C; contrato marco de servicios |
| F2-06 | 20 y anexo C; niveles de servicio |
| F3-01 | Anexo A; 18 FR y 8 NFR |
| F3-02 | Anexo A; 20 HU y criterios |
| F3-03 | 9–10; arquitectura actual y objetivo |
| F3-04 | Anexo B; DER y diccionario de 8 entidades |
| F3-05 | Anexo B; wireframe representativo |
| F3-06 | Anexo B; mockup y estilo |
| F3-07 | Anexo B; alcance y límite del prototipo histórico |
| F4-01 | 15 y 21; hoja de ruta y ocho semanas |
| F4-02 | 19; riesgos y contingencias |
| F4-03 | 20; RACI, comunicación y gobierno |
| F5-01 | Anexo A; plan de pruebas |
| F5-02 | Anexo A; 30 TC y RTM completa |
| F5-03 | Anexo A; protocolo y 12 UAT |
| F5-04 | Anexo C; actas editables por hito |

Aprobación final del informe: docente [ ], patrocinador [ ], coordinación TI [ ]; fecha [ ], observaciones [ ], firmas [pendientes]. La integridad documental y la correspondencia de fuentes no equivalen a aprobar contratos, ejecutar pruebas de producto o demostrar beneficios del piloto.