# Briefing de negocio y toma de requerimientos

CastleWalk Tickets  |  F1-01  |  Versión 1.0  |  17 de octubre de 2026

Estado: Para revisión y aprobación. Responsable de revisión: Patrocinador y dueño del proceso.

CastleWalk Tickets centraliza solicitudes internas entre áreas. Este briefing propone una base de decisión para validar el problema, el valor esperado y el alcance con el patrocinador. La aplicación existente permite registrar, asignar, seguir y comentar tickets; los objetivos de negocio siguientes requieren línea base y aprobación.

# Contexto y problema por validar

El repositorio representa un sistema interno de atención entre áreas organizacionales, con solicitantes, responsables, líderes y administración global. La hipótesis de negocio es que una cola compartida y una bitácora reducen solicitudes perdidas y el esfuerzo de seguimiento. No se ha acreditado mediante entrevistas qué canales usa hoy la organización, cuántas solicitudes recibe ni cuánto cuesta atenderlas.

# Visión del servicio

Un colaborador registra una necesidad para un área, conserva un número de seguimiento y consulta comentarios y estado. El área distribuye el trabajo según sus permisos; las personas autorizadas cierran o cancelan. El patrocinador obtiene indicadores con definiciones explícitas y responsables que puedan responder por el servicio.

| Objetivo candidato | Medición y línea base pendiente | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Centralizar solicitudes | Porcentaje de solicitudes del piloto registradas; meta propuesta 90 por ciento al final del piloto. Medir total por canales durante dos semanas. | Dueño del proceso |
| Mejorar trazabilidad | Porcentaje de tickets muestreados con área, estado y responsable o justificación; meta propuesta 95 por ciento. | Líderes de área |
| Reducir seguimiento manual | Minutos de seguimiento por solicitud antes y después; reducción propuesta 20 por ciento, sin resultado actual. | Operación |

# Participantes y constancia de la sesión

Reunión de descubrimiento: [fecha y canal]. Cliente y patrocinador: [completar]. Facilitador: [completar]. Participantes y roles: [completar]. Esta versión consolida una propuesta documental; no acredita una reunión realizada ni declaraciones de personas identificadas.

# Necesidades y límites iniciales

Registrar tickets con prioridad, área y número único; filtrar y consultar detalle con acceso por relación.

Asignar, comentar y cambiar estado con permisos diferenciados; conservar eventos y notificaciones internas.

Representar áreas, líderes y membresías; gestionar usuarios activos desde administración.

Definir antes de operar la política de cierre, visibilidad, datos, soporte y seguridad.

# Alcance inicial y exclusiones

La base corresponde a FR-01 a FR-14 del SRS F3-01. FR-15 a FR-18 y NFR-01 a NFR-08 son propuestas de mejora o aceptación, sujetas a decisión. Quedan fuera de esta base portal externo, SSO, correo, adjuntos, exportación y automatización de SLA. La documentación de las fases 1 a 5 no incluye despliegue productivo ni acta de cierre final.

# Preguntas para validar con negocio

Qué tipos de solicitud entran y cuáles deben permanecer en otro proceso; identificar áreas piloto y dueño del catálogo.

Quién puede leer información entre áreas y qué datos nunca deben incluirse en un ticket.

Qué significa resolver, cerrar, cancelar y reabrir; quién confirma la resolución y en cuánto tiempo.

Volumen, horarios, estacionalidad, dispositivos, idiomas y necesidad real de vencimientos.

Presupuesto máximo, retorno esperado, responsable de soporte y criterio de éxito del piloto.

# Decisiones y próximos acuerdos

D-01 Patrocinador y alcance del piloto: [pendiente]. D-02 Semántica de estados y vencimientos: [pendiente]. D-03 Criterios de seguridad y operación: [pendiente]. D-04 Presupuesto y disponibilidad de usuarios clave: [pendiente]. Cada decisión debe registrar fecha, responsable y documento afectado; las decisiones comerciales se formalizan en F2-02 y F2-04.

# Revisión y aprobación

Revisores: Patrocinador y responsable del documento. Decisión: [pendiente]. Observaciones y condiciones: [completar]. Nombre, cargo, firma y fecha de cada aprobador: [completar]. No hay aprobación ni firma registrada en este documento.