# Propuesta económica y cotización del servicio

CastleWalk Tickets  |  F2-04  |  Versión 1.0  |  17 de octubre de 2026

Estado: Borrador comercial con supuestos ilustrativos. Responsable de revisión: Patrocinador compras y proveedor.

La siguiente cotización parametrizada permite negociar esfuerzo, infraestructura y soporte de CastleWalk Tickets. Todos los importes son un escenario ilustrativo en USD, no precios vigentes de terceros ni una oferta aceptada. El valor contractual se completa y firma después de acordar alcance y tarifas.

# Identificación y condiciones por completar

Cotización [número]. Cliente [razón social e identificación]. Proveedor [razón social e identificación]. Moneda final [completar]. Fecha de emisión comercial [completar]. Validez [días desde emisión]. Impuestos, retenciones y gastos reembolsables [completar]. Referencia SOW F2-02 versión [completar]. No hay anticipo, facturación ni obligación de pago generados por esta versión.

| Trabajo supuesto | Horas | Tarifa USD por hora | Subtotal USD |
| --- | --- | --- | --- |
| Descubrimiento y documentación | 48 | 30 | 1440 |
| Especificación y diseño | 72 | 30 | 2160 |
| Implementación de mejoras autorizadas | 120 | 30 | 3600 |
| QA y UAT | 56 | 30 | 1680 |
| Gestión y coordinación | 24 | 30 | 720 |
| Total base | 320 | 30 | 9600 |
| Reserva negociable 15 por ciento | No son horas comprometidas | 9600 × 0,15 | 1440 |
| Total inicial del escenario |  |  | 11040 |

Fórmula escalable: costo base = suma de horas aprobadas por perfil multiplicadas por su tarifa; total = base más reserva autorizada más impuestos aplicables. La reserva no autoriza cambios ni se consume automáticamente. No se estima el desarrollo ya existente como trabajo nuevo facturable; las horas deben validarse contra el alcance que efectivamente se contrate.

# Pagos recurrentes y ajustes

| Hito propuesto | Porcentaje del total ilustrativo | Importe USD |
| --- | --- | --- |
| Inicio contractual aprobado | 20 por ciento | 2208 |
| Diseño y alcance aceptados | 30 por ciento | 3312 |
| Construcción contratada verificada | 30 por ciento | 3312 |
| UAT y hito de aceptación firmados | 20 por ciento | 2208 |
| Total | 100 por ciento | 11040 |

El esquema solo aplica si se contrata construcción y sus hitos. Si se compra únicamente documentación, sustituirlo por entregables documentales y precio acordado. Facturar después de aceptación escrita del hito conforme al MSA; plazo de pago [días], medio [completar], cuenta comunicada por canal verificado. Disputas de factura: [procedimiento y plazo].

| Costo mensual supuesto | Fórmula | USD |
| --- | --- | --- |
| Infraestructura | I = 80 USD supuesto; sin cotización de proveedor | 80 |
| Soporte | 8 horas × 30 USD por hora | 240 |
| Licencias de terceros | L = costo real aprobado; supuesto inicial 0 | 0 |
| Total mensual ilustrativo | I + horas de soporte × tarifa + L | 320 |
| Recurrente anual | 320 × 12 | 3840 |

# Alcance económico y cambios

No incluye impuestos, consumo adicional, auditorías externas, servicios 24 por 7, migraciones ni integraciones excluidas del SOW. Horas excedentes requieren autorización escrita con tarifa y límite. El mantenimiento correctivo cubierto por garantía no debe facturarse de nuevo; mejoras y operación se definen aparte. Fórmula de sensibilidad: cada 40 horas extra a 30 USD suma 1200 USD antes de reserva e impuestos.

# Aceptación comercial pendiente

Importe final [completar]. Modalidad precio fijo o tiempo y materiales [seleccionar]. Tope de gasto [completar]. Cliente y proveedor: nombre, cargo, firma y fecha [pendientes]. Las tarifas, fechas e infraestructura requieren negociación; no se consultaron precios actuales de vendedores ni se asumió un país fiscal.