# Plan de pruebas y aseguramiento de calidad

CastleWalk Tickets  |  F5-01  |  Versión 1.0  |  17 de octubre de 2026

Estado: Para revisión y aprobación. Responsable de revisión: QA y liderazgo técnico.

El plan define cómo obtener evidencia de que CastleWalk Tickets cumple los requisitos acordados. Es un plan de ejecución futura; no presenta resultados de pruebas. La inspección documental del repositorio no sustituye la verificación funcional de un candidato identificado.

# Alcance y base

Cubrir FR-01 a FR-18 y NFR-01 a NFR-08 según estado O o P de F3-01. Para reglas propuestas, probar primero la caracterización de base y después la aceptación de la corrección autorizada. No marcar como defecto una diferencia deliberadamente descrita como base sin una expectativa aprobada. F5-02 incluye TC-01 a TC-30 y la RTM; F5-03 define UAT-01 a UAT-12.

| Nivel | Objetivo | Ejemplos |
| --- | --- | --- |
| Unidad | Aislar reglas y validadores. | Permisos, estados, dashboard, entradas y elegibilidad aprobada. |
| Integración API datos | Verificar guard, persistencia y relaciones. | Numeración, FK, filtros, asignación y fallos parciales. |
| Extremo a extremo | Completar tareas por UI y API real. | Alta, detalle, comentario y cambios con cada persona. |
| Seguridad | Comprobar controles acordados en entorno autorizado. | Sesión, actividad, acceso horizontal y exposición de datos. |
| Carga y recuperación | Medir NFR con condiciones reproducibles. | 50 altas, 10000 tickets, 50 usuarios y restauración aislada. |
| UAT | Validar utilidad y política con negocio. | Escenarios representativos y decisión del cliente. |

# Excepción y cobertura existente

Se observaron pruebas de salud en apps/api/src/app.controller.spec.ts y apps/api/test/app.e2e-spec.ts. No acreditan pruebas de permisos ni flujos de negocio; no se observaron pruebas web. No se ejecutaron comandos del producto para elaborar esta documentación. No hay RED o GREEN declarados. Para futuras correcciones deterministas con runner disponible, observar fallo antes de construir y volver a ejecutar después.

# Entorno datos y ejecución

# Preparación controlada

Identificar commit o versión exacta, configuración no secreta, motor, navegador, zona horaria y responsable.

Preparar staging aislado con autorización de acceso; nunca usar la única base ni credenciales de producción.

Fixtures: ADMIN, solicitante, asignado, líder, miembro, canAssign, canClose, ajeno e inactivo; áreas padre, hija y ajena.

Cubrir cada estado, prioridad, vencimiento nulo y pasado, y asignado inactivo o ajeno. No reutilizar credenciales del seed.

Restaurar fixtures entre pruebas mutantes y conservar evidencia sin contraseñas, cookies ni tokens.

# Comandos candidatos existentes

En raíz: bun run build, bun run lint y bun run check-types. En apps/api: bun run test, bun run test:e2e, bun run test:cov, bun run build y bun run lint. En apps/web: bun run build, bun run lint y bun run check-types. Confirmar scripts y alcance antes de ejecutar; lint puede modificar archivos según configuración, por lo que debe preceder al candidato final. No son comandos ejecutados en este trabajo documental.

# Orden y evidencia

Primero permisos y autenticación, después creación y estados, luego filtros y dashboard y finalmente no funcionales. Congelar candidato tras normalizadores que muten fuentes; guardar resultados de cada comando y entorno. Un caso tiene estado no ejecutado, aprobado, fallido, bloqueado o no aplica con justificación; aprobado exige evidencia observada. Un fallo de entorno no se registra como aprobado ni como defecto del producto sin análisis.

# Criterios defectos y cierre

# Entrada y salida propuestas

Entrada: SRS y política de estados aprobados para alcance a aceptar, entorno disponible, datos seguros y candidato identificado. Salida: casos críticos de acceso, actividad y numeración ejecutados; cero defectos críticos o altos sin una decisión explícita de riesgo; cobertura de todos los requisitos en alcance; UAT con resultados y firmas; operación demuestra respaldo y monitoreo si se pretende operar. Metas de rendimiento y SLA solo se exigen si se aprobaron.

| Severidad | Ejemplo | Tratamiento |
| --- | --- | --- |
| Crítica | Lectura de ticket ajeno, pérdida de datos confirmados o caída total. | Detener aceptación afectada; contener, corregir y repetir pruebas relacionadas. |
| Alta | No se puede crear o cerrar con permiso; contador duplicado. | Priorizar corrección y regresión antes de aceptar flujo. |
| Media | Filtro incorrecto o mensaje que permite alternativa. | Plan y decisión de aceptación condicionada con plazo. |
| Baja | Detalle visual sin bloqueo ni riesgo de datos. | Registrar, priorizar y acordar resolución. |

# Defecto y regresión

Registro mínimo: ID, TC, FR, versión, entorno, datos ficticios, pasos, esperado, observado, evidencia, severidad, causa conocida o incierta, responsable y estado. Separar preexistente de regresión del candidato. Tras corregir, repetir caso y regresión de permisos, estados y conteos afectados. Un resultado de modelo o una inspección estática no sustituye la ejecución requerida.

# Responsables y reporte

QA prepara datos y consolida resultados; equipo técnico investiga y verifica correcciones; PO decide aceptación funcional; OP y seguridad revisan NFR; patrocinador acepta impacto comercial. Reportar casos por estado, requisitos sin evidencia y riesgos residuales, sin afirmar porcentaje de calidad como equivalente a casos ejecutados. Todos los resultados iniciales permanecen no ejecutados.

# Revisión y aprobación

Revisores: QA, dueño del proceso, líder técnico y operación. Decisión: [pendiente]. Observaciones y condiciones: [completar]. Nombre, cargo, firma y fecha de cada aprobador: [completar]. No hay aprobación ni firma registrada en este documento.