# Matriz de interesados del proyecto

CastleWalk Tickets  |  F1-04  |  Versión 1.0  |  17 de octubre de 2026

Estado: Para revisión y aprobación. Responsable de revisión: Patrocinador y dirección del proyecto.

Esta matriz identifica roles necesarios para aprobar y adoptar CastleWalk Tickets. Los nombres se completan durante la iniciación; no se atribuye participación a personas no identificadas. La influencia y el interés son valoraciones iniciales propuestas para acordar el involucramiento.

| Rol por confirmar | Influencia e interés | Necesidad y participación |
| --- | --- | --- |
| Patrocinador [nombre] | Alta y alta | Aprueba objetivos, inversión y cambios de alcance; revisa hitos. |
| Dueño del proceso [nombre] | Alta y alta | Define estados, prioridades, indicadores y aceptación funcional. |
| Dirección del proyecto [nombre] | Alta y alta | Coordina dependencias, cronograma, riesgos y decisiones. |
| Líder técnico [nombre] | Alta y alta | Responde por arquitectura, seguridad y evidencia técnica. |
| Líder de área piloto [nombre] | Media y alta | Valida distribución, cierre, visibilidad y adopción por área. |
| Solicitante piloto [nombre] | Media y alta | Valida registro, consulta, comentarios e idioma. |
| Asignado o delegado [nombre] | Media y alta | Valida carga, canAssign, canClose y operación diaria. |
| Administrador [nombre] | Alta y alta | Configura cuentas, áreas, líderes y membresías. |
| QA [nombre] | Media y alta | Diseña y conserva pruebas; informa defectos y cobertura. |
| Operación y seguridad [nombre] | Alta y media | Valida despliegue, accesos, monitoreo, respaldo y respuesta. |
| Legal y compras [nombre] | Alta y media | Revisa NDA, contrato, jurisdicción, costos y condiciones. |

# Estrategia de involucramiento

# Gestión según influencia e interés

Trabajar de cerca con patrocinador, dueño del proceso y liderazgo técnico: revisión semanal y decisiones documentadas. Consultar referentes, solicitantes y asignados en demostraciones quincenales y UAT. Mantener informados a interesados indirectos sobre cambios de proceso y acceso. Solicitar revisión especializada a legal, compras, seguridad y operación antes de compromisos de su competencia.

# Mapa de decisiones

| Decisión | Aprueba | Consulta obligatoria |
| --- | --- | --- |
| Alcance y costo | Patrocinador | Dueño del proceso, dirección y compras |
| Reglas FR-15 a FR-18 | Dueño del proceso | Líderes de área, QA y líder técnico |
| Seguridad y recuperación | Responsable de operación | Seguridad y líder técnico |
| Aceptación funcional | Dueño del proceso | Usuarios piloto y QA |
| Contrato y soporte | Representantes de las partes | Legal, compras y operación |

# Registro de contactos y restricciones

Para cada rol completar nombre, cargo, correo corporativo autorizado, suplente, canal y horario de contacto. Guardar contactos personales en el directorio restringido acordado, no en tickets de ejemplo ni en el prototipo. Registrar restricciones de disponibilidad y delegación de firma. Una persona puede cubrir varios roles; los conflictos de aprobación se deben resolver antes de UAT.

# Conflictos y escalamiento

El líder de área presenta la necesidad al dueño del proceso. Las discrepancias de alcance, costo o calendario escalan a la dirección y al patrocinador con impacto y alternativas. Seguridad u operación puede solicitar una decisión de liberación condicionada con evidencia; el sistema de tickets no reemplaza esa autoridad. F4-03 define cadencia, canales y RACI para ejecutar esta estrategia.

# Revisión y aprobación

Revisores: Patrocinador y responsable del documento. Decisión: [pendiente]. Observaciones y condiciones: [completar]. Nombre, cargo, firma y fecha de cada aprobador: [completar]. No hay aprobación ni firma registrada en este documento.