# Documento de alcance y términos de referencia

CastleWalk Tickets  |  F2-02  |  Versión 1.0  |  17 de octubre de 2026

Estado: Propuesta de alcance pendiente de firma. Responsable de revisión: Patrocinador y dirección del proyecto.

Este SOW propone los límites del trabajo para documentar y validar CastleWalk Tickets y, si se contrata expresamente, cerrar las brechas aprobadas del producto. El repositorio ya contiene funcionalidad; no se presenta su existencia como una entrega aceptada ni se autoriza implementación adicional por este borrador.

# Objeto y referencia contractual

Cliente [razón social] y proveedor [razón social] definen el servicio bajo contrato marco [identificador]. El objetivo es acordar el comportamiento, los controles y las evidencias necesarios para un piloto interno entre áreas. Fecha de inicio T0: [kickoff aprobado]. Duración propuesta: ocho semanas desde T0, condicionada a disponibilidad y decisiones. Precio y moneda se fijan únicamente en la cotización aceptada F2-04.

| Paquete | Incluye | Aceptación propuesta |
| --- | --- | --- |
| Documentación | 24 documentos de fases 1 a 5, recursos UI y prototipo local. | Archivos legibles, separados, trazables y revisados por roles. |
| Validación funcional | Caracterización FR-01 a FR-14 y evaluación de propuestas FR-15 a FR-18. | Criterios y discrepancias aprobados; evidencia en F5-02 y F5-03. |
| Endurecimiento opcional | Solo correcciones y NFR expresamente aprobados en orden de cambio. | Pruebas y alcance escritos antes de construir. |
| Piloto opcional | Áreas, usuarios, entorno, soporte y fechas por confirmar. | UAT firmado y condiciones de operación satisfechas. |

# Exclusiones y dependencias

No incluye fase 6, lanzamiento público, migración masiva, SSO, correo, adjuntos, portal externo, exportación, aplicaciones móviles nativas, operación 24 por 7 ni certificaciones. Depende de representantes autorizados, datos de prueba, reglas de negocio y acceso local o al entorno expresamente autorizado. La autorización de trabajo local no autoriza acceso remoto ni transferencia de archivos.

# Entregables control y aceptación

| Hito | Entregables y criterio | Quién decide |
| --- | --- | --- |
| H1 Descubrimiento | F1-01 a F1-04; objetivos, actores y viabilidad revisados. | Patrocinador |
| H2 Contratación | F2-01 a F2-06 con partes, precio, ley y soporte acordados. | Representantes de partes |
| H3 Especificación | F3-01 a F3-07; FR y NFR trazados y prototipo validado. | Dueño del proceso y líder técnico |
| H4 Planificación | F4-01 a F4-03; dependencias, riesgos y responsabilidades acordados. | Dirección del proyecto |
| H5 Calidad | F5-01 a F5-04; pruebas ejecutadas y decisión UAT documentada. | Dueño del proceso |

# Gestión de cambios

Toda solicitud que altere comportamiento, entregables, carga, seguridad o fechas se registra con motivo, FR o NFR afectados, esfuerzo, costo y efecto en el calendario. El proveedor no ejecutará el cambio hasta recibir aprobación escrita del representante designado. Se actualizan SOW, backlog, cronograma y RTM; las propuestas no aceptadas permanecen fuera de la obligación contractual.

# Procedimiento de revisión y responsabilidades

El proveedor entrega una versión identificada con índice y evidencia; el cliente dispone de [días hábiles] para aceptar o reportar incumplimientos específicos de los criterios acordados. No se propone aceptación tácita por silencio. Las partes acuerdan plazo y alcance de corrección y una nueva revisión. Cliente proporciona decisiones y participantes; proveedor protege datos, mantiene trazabilidad y comunica riesgos. Causas externas y demoras de decisión se tratan mediante replanificación escrita.

# Aprobación de alcance

Cliente: [nombre, cargo, firma y fecha]. Proveedor: [nombre, cargo, firma y fecha]. Versión aceptada de cotización y MSA: [completar]. Opcionales efectivamente incluidos: [enumerar]. Todos los campos permanecen pendientes; ningún hito se declara aceptado.