# Plan de comunicaciones y matriz RACI

CastleWalk Tickets  |  F4-03  |  Versión 1.0  |  17 de octubre de 2026

Estado: Para revisión y aprobación. Responsable de revisión: Dirección del proyecto y patrocinador.

El plan establece quién decide, ejecuta, consulta y recibe información en CastleWalk Tickets. Los canales y nombres se completan en el kickoff; ninguna reunión, envío o aviso se considera realizado por aparecer en el plan. RACI usa un aprobador por actividad para evitar decisiones ambiguas.

| Comunicación | Cadencia propuesta | Participantes y salida |
| --- | --- | --- |
| Kickoff | Una vez en T0 | Patrocinador y equipo; alcance, contactos, capacidad y decisiones. |
| Coordinación de trabajo | Breve por jornada si hay ejecución | Equipo y dirección; bloqueos y responsable de resolver. |
| Seguimiento de proyecto | Semanal, 30 minutos | Dirección y dueños; riesgos, hitos, costos y acuerdos. |
| Demo y validación | Quincenal, 60 minutos | Producto, áreas y equipo; aceptación de tareas y hallazgos. |
| Decisión de alcance | Cuando cambie compromiso | Patrocinador y dirección; solicitud aprobada o rechazada. |
| UAT y acta | Semana 8 propuesta | Dueño del proceso, usuarios y QA; evidencia y firma pendiente. |
| Incidente de servicio | Según SLA contratado | Operación, proveedor y dueño; impacto, respuesta y recuperación. |

# Canales y reglas

Fuente oficial de requisitos [repositorio o espacio autorizado]. Canal de coordinación [completar]. Canal contractual [correo de representantes]. Canal de incidentes y alternativo [completar]. No usar el sistema afectado como único medio de escalar una caída. Registrar acuerdos con ID, fecha, decisión, responsable, vencimiento y documentos afectados. Evitar datos personales y secretos en mensajes de distribución amplia.

# Asignación RACI y escalamiento

Roles: PA patrocinador; DP dirección del proyecto; PO dueño del producto o proceso; LT líder técnico; QA calidad; OP operación. R ejecuta, A aprueba, C es consultado, I informado. Un rol puede recaer en una persona, pero deben conservarse las decisiones explícitas. Legal y compras se consultan en contratación aunque no ocupen columna permanente.

| Actividad | PA | DP | PO | LT | QA | OP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivos y presupuesto | A | R | C | C | I | I |
| Alcance contractual | A | R | C | C | C | C |
| Reglas FR y prioridad | I | C | A | R | C | C |
| Arquitectura y datos | I | C | C | A R | C | C |
| Diseño y prototipo | I | C | A | R | C | I |
| Cronograma y riesgos | C | A R | C | C | C | C |
| Implementación autorizada | I | C | C | A R | C | C |
| Estrategia y evidencia QA | I | C | C | R | A R | C |
| Seguridad y recuperación | I | C | C | R | C | A R |
| UAT funcional | I | C | A | C | R | C |
| Aceptación de hito comercial | A | R | C | C | C | C |

# Escalamiento y plazos

Bloqueos: equipo a dirección en la jornada. Reglas pendientes: dirección a PO, plazo propuesto dos días hábiles. Cambios de costo, fecha o alcance: patrocinador decide por escrito entre alternativas. Seguridad o caída: canal SLA y responsable OP; tiempos solo rigen si se contrataron. Conservar evidencia segura.

# Actas control y aprobación

Minuta: fecha, participantes, versión, decisión, pendientes y responsable. Completar contactos, suplentes, custodia, permisos y retención antes de sesiones con datos reales. Cada aprobación conserva su ámbito y no sustituye revisión legal o seguridad.

# Revisión y aprobación

Revisores: Patrocinador y dirección, con aceptación de cada rol. Decisión: [pendiente]. Observaciones y condiciones: [completar]. Nombre, cargo, firma y fecha de cada aprobador: [completar]. No hay aprobación ni firma registrada en este documento.